黔江发改委发〔2026〕282号

重庆市黔江区发展和改革委员会

关于黔江区濯水镇蒲花社区、柏杨社区、濯水社区2027年度市级美丽移民村建设项目

可行性研究报告的批复

重庆市枳丹石城市建设开发有限公司：

你司《关于审批黔江区濯水镇蒲花社区、柏杨社区、濯水社区2027年度市级美丽移民村建设项目可行性研究报告审批请示的请示》（枳丹石公司文〔2026〕227号）收悉。经区政府投资项目前期工作服务中心审核，经研究，原则同意该项目可行性研究报告，现批复如下：

一、为巩固提升濯水镇蒲花社区、柏杨社区、濯水社区大中型水库库区移民安置成果，建设市级美丽移民村，同意实施该项目。

二、项目代码：2606-500114-04-01-938214。

三、项目业主：重庆市枳丹石城市建设开发有限公司。

四、项目建设地点：黔江区濯水镇濯水社区、白杨社区、蒲花社区。

五、建设规模、标准及主要建设内容：硬化道路2738平方米，道路油化（白改黑）3585平方米，建设人行便道346米，安装太阳能路灯187盏，数字化设备2套，健身器材2套，休闲座椅8套，水源点整治1座。院坝硬化1720平方米，建设院坝花池2321米，青砖矮墙4467米，雨水管网250米，污水管网1730米等。

六、投资估算及资金来源：项目估算总投资934.56万元，其中：建筑工程684.44万元，机电设备及安装工程4.52万元，施工临时工程31.54万元，独立费用115.46万元，基本预备费83.60万元，专项部分15.00万元。资金来源为大中型水库移民后期扶持资金。

七、建设工期：12个月。

八、招投标核准：本项目招标范围为工程施工，勘察、设计、监理等与工程建设有关的服务，以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购。达到依法必须招标限额标准的，招标方式为公开招标，招标组织形式为委托招标，招标公告在指定媒介公开发布。

九、有关要求：

（一）根据《关于印发村庄建设项目简易审批方案的通知》（黔江发改委发〔2022〕64号文）要求，本项目适用村庄建设项目简易审批程序。本批复中明确的项目投资估算为项目控制性投资，不再审批项目投资概算。

（二）认真落实安全生产责任制,强化项目资金管理，切实控制投资，严控工程质量，加快推进项目实施，确保工程早日建成投用。

附件：黔江区濯水镇蒲花社区、柏杨社区、濯水社区2027年度市级美丽移民村建设项目投资估算表

重庆市黔江区发展和改革委员会

2026年8月6日

附件

黔江区濯水镇蒲花社区、柏杨社区、濯水社区2027年度市级美丽移民村建设项目投资估算表

| 序号 | 工程或费用名称 | 金 额 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 工程部分 | 919.56 |
| （一） | 建筑工程 | 684.44 |
| （二） | 机电设备及安装工程 | 4.52 |
| （三） | 施工临时工程 | 31.54 |
| （四） | 独立费用 | 115.46 |
| 1 | 建设管理费 | 18.69 |
| 2 | 工程建设监理费 | 13.69 |
| 3 | 生产准备费 | 5.49 |
| 4 | 科研勘察设计费 | 38.53 |
| 5 | 其他 | 39.06 |
| （1） | 工程质量检测费 | 3.60 |
| （2） | 工程咨询费 | 27.41 |
| （3） | 交易服务费 | 4.81 |
| （4） | 工程保险费 | 3.24 |
| （五） | 基本预备费 | 83.60 |
| 二 | 专项部分 | 15.00 |
| 三 | 建设项目总投资估算 | 934.56 |

抄送：区纪委监委、区财政局、区审计局。

重庆市黔江区发展和改革委员会办公室          2026年8月6日印发