






 


黔江发改委发〔2026〕285号
 

重庆市黔江区发展和改革委员会
关于黔江区黄溪镇三羊、塘河村2026年
特色旅居村配套道路建设以工代赈
项目建议书的批复

黄溪镇人民政府：
你府《关于申请审批黔江区黄溪镇三羊、塘河村2026年特色旅居村配套道路建设以工代赈项目建议书的函》（黄溪府函〔2026〕106号）收悉。经研究，同意该项目建议书，现批复如下：
一、为提升黄溪镇三羊、塘河村基础设施条件，增加农村居民收入，同意实施该项目。
二、项目代码：2607-500114-04-01-574342。
三、项目法人：黔江区黄溪镇人民政府。
四、项目建设地点：黔江区黄溪镇三羊、塘河村。
五、建设规模、标准及主要建设内容：新建并硬化3.5米宽农村道路13公里，4米宽农村道路2公里，修建挡土墙452立方米，建设直径0.5m管涵41座，安装安全护栏2公里，完善道路相关配套设施。
六、总投资及资金来源：工程估算总投资837.52万元。资金来源为以工代赈中央预算内专项资金和地方财政性建设资金。
七、请抓紧开展项目前期论证，严格落实相关规范要求，及早完成项目前期工作，争取早日开工建设，发挥效益。
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