黔江发改委发〔2026〕289号

重庆市黔江区发展和改革委员会

关于黔江区石会镇2026年会西村道路建设

以工代赈项目可行性研究报告的批复

石会镇人民政府：

你府《关于申请审批黔江区石会镇2026年会西村道路建设以工代赈项目可行性研究报告的函》（石会府函〔2026〕116号）收悉。经区政府投资项目前期工作服务中心审核，原则同意该项目可行性研究报告。现批复如下：

一、为提升石会镇会西村基础设施条件，增加农村居民收入，同意实施该项目。

二、项目代码：2608-500114-04-05-142761。

三、项目法人：黔江区石会镇人民政府。

四、项目建设地点：黔江区石会镇会西村。

五、建设规模、标准及主要建设内容：硬化3.5m宽入户道路10km。

六、投资估算及资金来源：项目总投资477.29万元，其中工程费用448.25万元，工程建设其他29.04万元。资金来源为中央预算内以工代赈专项资金448.00万元，地方财政性建设资金29.29万元。

七、建设工期：10个月。

八、招标核准：本项目招标范围、招标方式及招标组织形式按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《重庆市黔江区政府投资管理实施办法》和以工代赈项目建设有关规定组织实施。

九、有关要求：

（一）根据《关于印发村庄建设项目简易审批方案的通知》（黔江发改委发〔2022〕64号文）要求，本项目适用村庄建设项目简易审批程序。本批复中明确的项目投资估算为项目控制性投资，不再审批项目投资概算。

（二）切实加强以工代赈项目实施过程监管，严格执行以工代赈项目劳务用工和报酬发放有关规定，本项目实施过程中要最大限度吸纳当地返乡农民工、家庭经济困难高校毕业生、退伍军人、脱贫人口、防止返贫监测对象和其他农村低收入家庭的劳动力参与工程建设，项目累计用工人数不得少于160人，发放劳务报酬金额不得低于184.04万元。

（三）进一步优化项目施工设计，认真落实安全生产责任制,强化项目资金管理，切实控制投资，严控工程质量，加快推进项目实施，确保早日建成投用。

附件：黔江区石会镇2026年会西村道路建设以工代赈项目投资估算表

重庆市黔江区发展和改革委员会

2026年8月5日

附件

黔江区石会镇2026年会西村道路建设以工代赈项目

投资估算表

| 序 号 | 工程或费用名称 | 金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程费用 | 448.25 | 项目实施过程中最大限度吸纳当地返乡农民工、家庭经济困难高校毕业生、退伍军人、脱贫人口、防止返贫监测对象和其他农村低收入家庭劳动力参与工程建设，项目累计用工人数不得少于160人，发放劳务报酬金额不得低于184.04万元 |
| 1 | 石会镇2026年会西村道路建设以工代赈项目 | 448.25 |  |
| 二 | 工程建设其他费 | 29.04 |  |
| 1 | 工程建设监理费 | 13.45 |  |
| 2 | 建设项目前期工作费 | 13.45 |  |
| 3 | 设计文件审查费 | 0.35 |  |
| 4 | 工程保险费 | 1.79 |  |
| 三 | 估算总投资 | 477.29 |  |

抄送：区纪委监委、区财政局、区审计局。

重庆市黔江区发展和改革委员会办公室          2026年8月5日印发