






 


黔江发改委发〔2026〕289号
 

[bookmark: _GoBack]重庆市黔江区发展和改革委员会
关于黔江区石会镇2026年会西村道路建设
以工代赈项目可行性研究报告的批复

石会镇人民政府：
    你府《关于申请审批黔江区石会镇2026年会西村道路建设以工代赈项目可行性研究报告的函》（石会府函〔2026〕116号）收悉。经区政府投资项目前期工作服务中心审核，原则同意该项目可行性研究报告。现批复如下：
一、为提升石会镇会西村基础设施条件，增加农村居民收入，同意实施该项目。
二、项目代码：2608-500114-04-05-142761。
三、项目法人：黔江区石会镇人民政府。
四、项目建设地点：黔江区石会镇会西村。
五、建设规模、标准及主要建设内容：硬化3.5m宽入户道路10km。
六、投资估算及资金来源：项目总投资477.29万元，其中工程费用448.25万元，工程建设其他29.04万元。资金来源为中央预算内以工代赈专项资金448.00万元，地方财政性建设资金29.29万元。
七、建设工期：10个月。
八、招标核准：本项目招标范围、招标方式及招标组织形式按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《重庆市黔江区政府投资管理实施办法》和以工代赈项目建设有关规定组织实施。
九、有关要求：
（一）根据《关于印发村庄建设项目简易审批方案的通知》（黔江发改委发〔2022〕64号文）要求，本项目适用村庄建设项目简易审批程序。本批复中明确的项目投资估算为项目控制性投资，不再审批项目投资概算。
（二）切实加强以工代赈项目实施过程监管，严格执行以工代赈项目劳务用工和报酬发放有关规定，本项目实施过程中要最大限度吸纳当地返乡农民工、家庭经济困难高校毕业生、退伍军人、脱贫人口、防止返贫监测对象和其他农村低收入家庭的劳动力参与工程建设，项目累计用工人数不得少于160人，发放劳务报酬金额不得低于184.04万元。
（三）进一步优化项目施工设计，认真落实安全生产责任制,强化项目资金管理，切实控制投资，严控工程质量，加快推进项目实施，确保早日建成投用。

附件：黔江区石会镇2026年会西村道路建设以工代赈项目投资估算表


                重庆市黔江区发展和改革委员会 
              2026年8月5日












附件
黔江区石会镇2026年会西村道路建设以工代赈项目
投资估算表
	序 号
	工程或费用名称
	金额（万元）
	备注

	一
	工程费用
	448.25 
	  项目实施过程中最大限度吸纳当地返乡农民工、家庭经济困难高校毕业生、退伍军人、脱贫人口、防止返贫监测对象和其他农村低收入家庭劳动力参与工程建设，项目累计用工人数不得少于160人，发放劳务报酬金额不得低于184.04万元

	1
	石会镇2026年会西村道路建设以工代赈项目
	448.25 
	

	二
	工程建设其他费
	29.04 
	

	1
	工程建设监理费
	13.45 
	

	2
	建设项目前期工作费
	13.45
	

	3
	设计文件审查费
	0.35
	

	4
	工程保险费
	1.79
	

	三
	估算总投资
	477.29
	








                                                             
  抄送：区纪委监委、区财政局、区审计局。                            
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