






 


黔江发改委发〔2026〕303号
 

重庆市黔江区发展和改革委员会
关于黔江区体育场地扩容建设项目（黑溪镇九曲河综合体育场建设项目）
项目建议书的批复

黑溪镇人民政府：
你单位《关于审批黔江区体育场地扩容建设项目（黑溪镇九曲河综合体育场建设项目）项目建议书的函》（黑溪府函〔2026〕76号）收悉，为填补文化体育设施空白，满足群众就近健身、休闲娱乐的需求，助力乡村文化振兴，经研究，同意实施黔江区体育场地扩容建设项目（黑溪镇九曲河综合体育场建设项目），现批复如下：
一、项目名称：黔江区体育场地扩容建设项目（黑溪镇九曲河综合体育场建设项目）。
二、项目代码：2607-500114-04-01-286883
三、项目业主：黔江区黑溪镇人民政府。
四、建设地址：黔江区黑溪镇胜地社区。
五、建设规模及主要建设内容：本项目占地约8000平方米，对原2024年“7·12”洪水冲毁九曲河广场进行重建，具体包括新建1个篮球、3个匹克球场、2个羽毛球场、4个乒乓球场及健身步道，面层为合成材料，配套公共卫生间、管理用房、停车位、中心广场及健身步道。
[bookmark: _GoBack]六、项目总投资及资金来源：项目总投资240万元。资金来源为2026年本级体彩资金。
七、项目建设工期：4个月。
请你单位接此批复后，严格按照基本建设程序开展下一步工作，严格控制投资规模在资金保障范围以内。
 

重庆市黔江区发展和改革委员会
               2026年8月13日
                                                             
  抄送：区财政局。                                                 
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