黔江发改委发〔2026〕310号

重庆市黔江区发展和改革委员会

关于黔江区邻鄂镇2026年第一批入户道路（村社便道）硬化项目可行性研究报告的批复

邻鄂镇人民政府：

你府《关于报送黔江区邻鄂镇2026年第一批入户道路（村社便道）硬化项目可行性研究报告的函》（邻鄂府函〔2026〕93号）收悉。经区政府投资项目前期工作服务中心评审，原则同意该项目可行性研究报告，现批复如下：

一、为提升邻鄂镇五马顶社区、松林村、邻鄂村、艾坪村农村居民生产生活条件，同意实施该项目。

二、项目代码：2607-500114-04-01-486525。

三、项目法人：黔江区邻鄂镇人民政府。

四、项目建设地点：黔江区邻鄂镇五马顶社区、松林村、邻鄂村、艾坪村。

五、建设规模、标准及主要建设内容：硬化3.5米宽、20厘米厚，强度C25水泥混凝土路面3.243公里，部分区域设挡墙、错车道、涵管等。

六、投资估算及资金来源：项目估算总投资136.05万元，其中：工程费用124.93万元，工程建设其他费7.16万元，基本预备费3.96万元。资金来源为市级以上农村综合改革转移支付资金，不足部分业主自筹。

七、建设工期：3个月。

八、招投标核准：本项目招标范围、招标方式及招标组织形式严格按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《重庆市黔江区政府投资管理实施办法》和农业领域推广以工代赈项目建设模式的有关规定组织实施。

九、有关要求：

（一）根据《关于印发村庄建设项目简易审批方案的通知》（黔江发改委发〔2022〕64号文）要求，本项目适用村庄建设项目简易审批程序。本批复中明确的项目投资估算为项目控制性投资，不再审批项目投资概算。

（二）切实加强项目实施过程监管，严格执行推广以工代赈项目劳务用工和报酬发放有关规定，本项目实施过程中要最大限度吸纳当地农民工参与工程建设，项目累计用工人数不得少于40人，发放劳务报酬金额不得低于25.48万元。

（三）认真落实安全生产责任制，强化项目资金管理，切实控制投资，严控工程质量，加快推进项目实施，确保工程早日建成投用。

附件：黔江区邻鄂镇2026年第一批入户道路（村社便道）硬化项目投资估算表

重庆市黔江区发展和改革委员会

2026年8月14日

附件

黔江区邻鄂镇2026年第一批入户道路（村社便道）硬化项目投资估算表

| 序 号 | 工程或费用名称 | 金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程费用 | 124.93 | 项目实施过程中最大限度吸纳当地农民工参与工程建设，累计用工人数不得少于40人，发放劳务报酬金额不得低于25.48万元 |
| 1 | 黔江区邻鄂镇2026年第一批入户道路（村社便道）硬化项目 | 124.93 |  |
| 二 | 工程建设其他费 | 7.16 |  |
| 1 | 工程建设监理费 | 2.81 |  |
| 2 | 建设项目前期工作费 | 3.75 |  |
| 3 | 设计文件审查费 | 0.10 |  |
| 4 | 工程保险费 | 0.50 |  |
| 三 | 基本预备费 | 3.96 |  |
| 四 | 建设项目总投资估算 | 136.05 |  |

抄送：区纪委监委、区财政局、区审计局、区农业农村委。

重庆市黔江区发展和改革委员会办公室        2026年8月14日印发