






 


黔江发改委发〔2026〕318号
 

重庆市黔江区发展和改革委员会
关于黔江区国有林场大干溪护林点地质安全
隐患应急抢险整治项目可行性
研究报告的批复

区林业局：
你局《关于审查黔江区国有林场大干溪护林点地质安全隐患应急抢险整治项目可行性研究报告的函》（黔江林业函〔2026〕143号）收悉。经区政府投资项目前期工作服务中心评审，原则同意该项目可行性研究报告，现批复如下：
一、为及时消除国有林场大干溪护林点管护用房滑坡安全隐患，同意实施该项目。
二、项目代码：2606-500114-04-01-871545。
三、项目业主：黔江区国有林场。
四、项目建设地点：重庆市黔江区国有林场大干溪护林点。
五、建设规模、标准及主要建设内容：新建C20混凝土挡土墙及护面墙382.16立方米，对垮塌边沟及房屋垫层进行恢复，涵洞出口处新建C20混凝土排水边沟18米，房屋旁空地采用10厘米厚C20混凝土硬化处理58平方米。
六、投资估算及资金来源：项目估算总投资31.47万元，其中：工程费用27.23万元，工程建设其他费2.74万元，预备费1.50万元。资金来源为上级财政转移支付资金。
七、建设工期：1个月。
八、招投标核准：本项目招标范围、招标方式及招标组织形式严格按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《重庆市黔江区政府投资管理实施办法》和《重庆市黔江区限额以下工程建设项目发包管理暂行办法》有关规定组织实施。
九、有关要求：
（一）根据《关于印发村庄建设项目简易审批方案的通知》（黔江发改委发〔2022〕64号文）要求，本项目适用村庄建设项目简易审批程序。本批复中明确的项目投资估算为项目控制性投资，不再审批项目投资概算。
（二）认真落实安全生产责任制,强化项目资金管理，切实控制投资，严控工程质量，加快推进项目实施，确保工程早日建成投用。

附件：黔江区国有林场大干溪护林点地质安全隐患应急抢险
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重庆市黔江区发展和改革委员会
2026年8月20日 
















附件

黔江区国有林场大干溪护林点地质安全隐患应急抢险
整治项目投资估算表

	序   号
	工程或费用名称
	金额（万元）

	一
	工程费用
	27.23 

	1
	黔江区国有林场大干溪护林点地质安全隐患应急抢险整治项目
	27.23 

	二
	工程建设其他费
	2.74 

	1
	场地准备及临时设施费
	0.14 

	2
	工程建设监理费
	0.38 

	3
	工程设计费
	1.42 

	4
	工程造价咨询费
	0.50 

	5
	设计文件审查费
	0.08 

	6
	安全生产保障费
	0.14 

	7
	工程保险费
	0.08

	三
	基本预备费
	1.5

	四
	建设项目总投资估算
	31.47
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