






 


黔江发改委发〔2026〕320号
 

重庆市黔江区发展和改革委员会
关于重庆市黔江区黔江河流域水生态保护
修复工程（母亲河复苏行动）
可行性研究报告的批复

重庆市枳丹石城市建设开发有限公司：
你公司《关于审批重庆市黔江区黔江河流域水生态保护修复工程（母亲河复苏行动）可行性研究报告的请示》（枳丹石公司文〔2026〕228号）收悉。经区政府投资项目前期工作服务中心组织中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司审核并出具评估报告。经研究，原则同意该项目可行性研究报告，现批复如下：
一、为修复黔江河流域水生态，恢复河流生机，同意实施该项目。
二、项目代码：2605-500114-04-01-110394。
[bookmark: _GoBack]三、项目法人：重庆市枳丹石城市建设开发有限公司。
四、项目建设地点：黔江区城东街道和城西街道。
五、建设规模、标准及主要建设内容：主要包含岸坡整治及河道地形地貌修复工程。岸坡整治修复岸线长度1853米，生态化改造护岸长度5030米。河道地形地貌修复工程为河道疏浚清障，长度19.4公里。
六、投资估算及资金来源：项目估算总投资5426.84万元，其中：建筑工程3878.47万元，施工临时工程221.40万元，独立费用576.32万元，基本预备费467.62万元，建设征地与移民安置补偿140.58万元，环境保护工程39.05万元，水土保持工程103.40万元。资金来源为国市水利专项和业主自筹。
七、建设工期：12个月。
八、招投标核准：本项目招标范围为工程施工，勘察、设计、监理等与工程建设有关的服务，以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购。达到依法必须招标限额标准的，招标方式为公开招标，招标组织形式为委托招标，招标公告在指定媒介公开发布。
九、有关要求：请接此批复后，严格执行项目基本建设程序，加紧推进项目前期工作进度，强化资金筹集与管理，认真落实安全生产责任制，加强工程投资、工期和质量控制，确保早日开工建设，及早建成投用。

附件：重庆市黔江区黔江河流域水生态保护修复工程（母亲
河复苏行动）投资估算表
 

重庆市黔江区发展和改革委员会
2026年8月20日 

















附件

重庆市黔江区黔江河流域水生态保护修复工程
（母亲河复苏行动）投资估算表

	序号
	工程或费用名称
	金  额

	一
	工程部分
	5143.81 

	（一）
	建筑工程
	3878.47 

	1
	岸线保护修复工程
	2977.24 

	2
	生态空间保护修复工程
	901.23 

	（二）
	施工临时工程
	221.40 

	1
	导流工程
	56.49 

	2
	施工房屋建筑工程
	164.91 

	（三）
	独立费用
	576.32 

	1
	建设管理费
	36.08 

	2
	工程建设监理费
	91.42 

	3
	科研勘测设计费
	260.47 

	4
	其他
	188.35 

	（1）
	工程质量检测费
	41.00 

	（2）
	工程咨询费
	103.88 

	（3）
	交易服务费
	25.02 

	（4）
	工程保险费
	18.45 

	（四）
	基本预备费
	467.62 

	二
	专项部分
	283.03 

	1
	建设征地与移民安置补偿投资
	140.58 

	2
	环境保护工程投资
	39.05 

	3
	水土保持工程投资
	103.40 

	三
	建设项目总投资估算
	5426.84



































                                                             
  抄送：区纪委监委、区财政局、区审计局、区水利局。                
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