黔江发改委发〔2026〕320号

重庆市黔江区发展和改革委员会

关于重庆市黔江区黔江河流域水生态保护

修复工程（母亲河复苏行动）

可行性研究报告的批复

重庆市枳丹石城市建设开发有限公司：

你公司《关于审批重庆市黔江区黔江河流域水生态保护修复工程（母亲河复苏行动）可行性研究报告的请示》（枳丹石公司文〔2026〕228号）收悉。经区政府投资项目前期工作服务中心组织中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司审核并出具评估报告。经研究，原则同意该项目可行性研究报告，现批复如下：

一、为修复黔江河流域水生态，恢复河流生机，同意实施该项目。

二、项目代码：2605-500114-04-01-110394。

三、项目法人：重庆市枳丹石城市建设开发有限公司。

四、项目建设地点：黔江区城东街道和城西街道。

五、建设规模、标准及主要建设内容：主要包含岸坡整治及河道地形地貌修复工程。岸坡整治修复岸线长度1853米，生态化改造护岸长度5030米。河道地形地貌修复工程为河道疏浚清障，长度19.4公里。

六、投资估算及资金来源：项目估算总投资5426.84万元，其中：建筑工程3878.47万元，施工临时工程221.40万元，独立费用576.32万元，基本预备费467.62万元，建设征地与移民安置补偿140.58万元，环境保护工程39.05万元，水土保持工程103.40万元。资金来源为国市水利专项和业主自筹。

七、建设工期：12个月。

八、招投标核准：本项目招标范围为工程施工，勘察、设计、监理等与工程建设有关的服务，以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购。达到依法必须招标限额标准的，招标方式为公开招标，招标组织形式为委托招标，招标公告在指定媒介公开发布。

九、有关要求：请接此批复后，严格执行项目基本建设程序，加紧推进项目前期工作进度，强化资金筹集与管理，认真落实安全生产责任制，加强工程投资、工期和质量控制，确保早日开工建设，及早建成投用。

附件：重庆市黔江区黔江河流域水生态保护修复工程（母亲

河复苏行动）投资估算表

重庆市黔江区发展和改革委员会

2026年8月20日

附件

重庆市黔江区黔江河流域水生态保护修复工程

（母亲河复苏行动）投资估算表

| 序号 | 工程或费用名称 | 金 额 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 工程部分 | 5143.81 |
| （一） | 建筑工程 | 3878.47 |
| 1 | 岸线保护修复工程 | 2977.24 |
| 2 | 生态空间保护修复工程 | 901.23 |
| （二） | 施工临时工程 | 221.40 |
| 1 | 导流工程 | 56.49 |
| 2 | 施工房屋建筑工程 | 164.91 |
| （三） | 独立费用 | 576.32 |
| 1 | 建设管理费 | 36.08 |
| 2 | 工程建设监理费 | 91.42 |
| 3 | 科研勘测设计费 | 260.47 |
| 4 | 其他 | 188.35 |
| （1） | 工程质量检测费 | 41.00 |
| （2） | 工程咨询费 | 103.88 |
| （3） | 交易服务费 | 25.02 |
| （4） | 工程保险费 | 18.45 |
| （四） | 基本预备费 | 467.62 |
| 二 | 专项部分 | 283.03 |
| 1 | 建设征地与移民安置补偿投资 | 140.58 |
| 2 | 环境保护工程投资 | 39.05 |
| 3 | 水土保持工程投资 | 103.40 |
| 三 | 建设项目总投资估算 | 5426.84 |

抄送：区纪委监委、区财政局、区审计局、区水利局。

重庆市黔江区发展和改革委员会办公室        2026年8月20日印发