
黔江发改委函〔2024〕437号

重庆市黔江区发展和改革委员会

关于黔江区正阳街道群力社区黄山坝片区

城中村改造项目可行性研究报告的批复

重庆市枳丹石城市建设开发有限公司：

你单位《关于审查黔江区正阳街道群力社区黄山坝片区城中村改造项目可行性研究报告的函》（枳丹石公司函〔2024〕114号）收悉。经委托重庆新时代工程咨询有限公司评审，结合黔江区政府投资评审中心的评审意见，经研究，同意实施黔江区正阳街道群力社区黄山坝片区城中村改造项目（项目代码：2409-500114-04-01-766230）。现将项目可行性研究报告批复如下：

一、项目业主：重庆市枳丹石城市建设开发有限公司

二、建设地点：正阳街道

三、主要建设内容及规模：对城中村进行改造，改造范围占地面积91.8公顷，拆除房屋建筑面积14380平方米，新建安置房及配套用房建筑面积13200平方米，建设市政道路、综合管网等配套基础设施6.5公里。
四、建设工期：36个月。

五、项目总投资及资金来源：项目估算总投资75182.17万元，其中：工程费用31166.70万元，工程建设其他费用38971.82万元，预备费2645.25万元，建设期利息2398.40万元。资金来源为城中村改造专项借款资金，不足部分业主自筹。

六、招标核准：本项目的招标范围为工程施工，勘察、设计、监理等与工程建设有关的服务，以及与工程建设有关的重要设备、材料的采购等。按照招标投标法相关规定，依法必须招标的，招标方式为公开招标，招标组织形式为委托招标。招标公告在指定媒介公开发布。

七、有关事项：请你单位根据本批复，结合项目可行性研究报告评估意见，进一步深化初步设计等前期工作，及时将投资概算报送我委审批。要严格执行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制，严格控制工程投资标准，防止工程超概。

附件：黔江区正阳街道群力社区黄山坝片区城中村改造项目投资估算表

重庆市黔江区发展和改革委员会

                        2024年12月30日
抄送：区纪委监委、区财政局、区审计局。

附件

黔江区正阳街道群力社区黄山坝片区城中村改造项目

投资估算表

	序 号
	工程或费用名称
	金额（万元）

	一
	工程费用
	31166.70 

	1
	房屋拆除工程
	129.42 

	2
	场平工程
	1560.00 

	3
	安置房建设工程
	4426.10 

	4
	道路工程
	18226.18 

	5
	综合管网工程
	6825.00 

	二
	工程建设其他费用
	38971.82 

	1
	征地拆迁费用
	37072.91 

	2
	场地准备及临时设施费
	155.83 

	3
	建设单位管理费
	421.09 

	4
	工程监理费
	284.58 

	5
	招标代理服务费
	41.13 

	6
	可行性研究费
	27.79 

	7
	环境影响评价费
	28.80 

	8
	工程勘察设计费
	460.02 

	9
	施工图审查费
	40.52 

	10
	工程造价咨询服务费
	189.82 

	11
	工程保险费
	93.50 

	12
	安全生产保障费
	155.83 

	三
	预备费
	2645.25 

	四
	建设期利息
	2398.40 

	五
	项目总投资
	75182.17 




