
黔江发改委函〔2025〕2号

重庆市黔江区发展和改革委员会

关于黔江区冯家街道峡儿溪山洪沟防洪治理

工程可行性研究报告的批复

区水利局：

你局《关于转报黔江区冯家街道峡儿溪山洪沟防洪治理工程可行性研究报告请示的函》（黔江水利函〔2025〕4号）收悉。经区政府投资评审中心审核，原则同意该项目可行性研究报告，现批复如下：

一、项目名称。黔江区冯家街道峡儿溪山洪沟防洪治理工程。项目代码：2412-500114-04-01-488694。

二、项目业主。重庆市黔江区小南海水电开发有限公司。

三、建设地点及主要建设内容。项目建设地点位于冯家街道境内。主要建设内容为治理峡儿溪山洪沟总长2415.69m，左右两岸新建护岸总长2916.29m。
四、工程总投资及资金来源。工程估算总投资1357.67万元，其中：建筑工程964.98万元，施工临时工程66.49万元，独立费用150.25万元，基本预备费118.17万元，环保和水土保持费57.78万元。资金来源为国市水利专项补助资金和业主自筹。

五、建设期限。项目建设期限11个月。

六、招标核准。本项目招标范围为工程施工，勘察、设计、监理等与工程建设有关的服务，以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购。招标方式为公开招标。招标组织形式为委托招标。招标公告在指定媒介公开发布。

七、有关要求。请接此批复后，严格执行项目基本建设程序。认真落实安全生产责任制，强化项目资金管理，切实控制投资，严控工程质量，确保工程早日建成投用。

附件：黔江区冯家街道峡儿溪山洪沟防洪治理工程投资估算表
重庆市黔江区发展和改革委员会

2025年1月7日

抄送：区纪委监委，区审计局、区财政局。

附件

黔江区冯家街道峡儿溪山洪沟防洪治理工程投资估算表

	序号
	名 称
	合计金额（万元）

	一
	工程部分
	1299.89 

	（一）
	建筑工程
	964.98

	1
	河岸护坡
	964.98

	（二）
	施工临时工程
	66.49

	（三）
	独立费用
	150.25 

	1 
	建设管理费
	34.52 

	2 
	工程建设监理费
	24.76

	3 
	科研勘察设计费
	47.11

	4 
	其他
	43.86 

	（1）
	工程质量检测费
	5.16 

	（2）
	工程咨询费
	27.40 

	（3）
	交易服务费
	6.66 

	（4）
	工程保险费
	4.64 

	（四）
	基本预备费
	118.17 

	二
	专项部分
	57.78 

	（一）
	环境保护工程投资
	15.00 

	（二）
	水土保持工程投资
	42.78 

	三
	估算总投资
	1357.67 




