黔江发改委函〔2025〕57号

重庆市黔江区发展和改革委员会

关于黔江区濯水片区全民健身中心项目可行性研究报告的批复

重庆市黔江区文化和旅游发展委员会：

你单位《关于审批黔江区濯水片区全民健身中心项目可行性研究报告的函》（黔江文旅函〔2025〕8号）收悉。结合黔江区政府投资评审中心的评估意见，经研究，同意实施黔江区濯水片区全民健身中心项目（项目代码：2411-500114-04-01-750630）。现将项目可行性研究报告批复如下：

一、项目法人：重庆市黔江区文化和旅游发展委员会

二、建设地址：黔江区濯水镇蒲花社区7组

- 三、主要建设内容及规模：项目占地面积约1.7863公顷，包含11人制足球场1个，5人制足球场4个，综合体育馆1个（含篮球场、匹克球场、羽毛球场及配套功能用房），新建健身步道6公里。

四、建设工期：12个月。

五、项目总投资及资金来源：总投资 2500万元，其中：工程费用2142.89万元，工程建设其他费238.06万元，预备费119.05  万元。资金来源为争取国市补助资金，不足部分由业主自筹。

六、招标核准：本项目的招标范围为工程施工，勘察、设计、监理等与工程建设有关的服务，以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购。招标方式为公开招标，招标组织形式为委托招标。招标公告在指定媒介公开发布。

七、有关事项：请你单位根据本批复，结合项目可行性研究报告评估意见，抓紧开展下步工作。要严格执行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制，严格控制工程投资标准，防止超概。

附件：黔江区濯水片区全民健身中心项目投资估算表

重庆市黔江区发展和改革委员会

2025年2月25日

抄送：区纪委监委、区财政局、区审计局。

附件

黔江区濯水片区全民健身中心项目投资估算表

| 序号 | 项目和费用名称 | 金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程建设费用 | 2142.89 |  |
| 1 | 土建工程 | 1194.30 |  |
| 2 | 电气工程 | 89.44 |  |
| 3 | 给排水工程 | 59.15 |  |
| 4 | 设备采购 | 800.00 |  |
| 二 | 工程建设其他费用 | 238.06 |  |
| 1 | 场地准备费及临时设施费 | 10.49 |  |
| 2 | 项目建设管理费 | 58.51 |  |
| 3 | 建设工程监理费 | 48.08 |  |
| 4 | 招标代理服务费 | 8.86 |  |
| 5 | 前期工作费 | 7.03 |  |
| 6 | 工程勘察费 | 26.00 |  |
| 7 | 工程设计费 | 20.00 |  |
| 8 | 工程造价咨询费 | 36 |  |
| 9 | 工程保险费 | 7.35 |  |
| 10 | 安全生产保障费 | 15.74 |  |
| 三 | 基本预备费 | 119.05 |  |
| 四 | 项目总投资 | 2500.00 |  |