
黔江发改委函〔2025〕151号

重庆市黔江区发展和改革委员会

关于重庆市黔江民族中学校教学及辅助用房

建设工程可行性研究报告的批复

重庆市黔江区教育委员会：

你单位《关于审查重庆市黔江民族中学校教学及辅助用房建设工程可行性研究报告的函》（黔江教函〔2025〕10号）收悉。结合黔江区政府投资评审中心的评估意见，经研究，同意实施重庆市黔江民族中学教学及辅助用房建设工程（项目代码：2404-500114-04-01-374537）。现将项目可行性研究报告批复如下：

一、项目法人：重庆市黔江民族中学校
二、建设地址：黔江区正阳街道

三、主要建设内容及规模：新建教学及辅助服务用房8000平方米（其中：体育馆5678.78平方米，学术报告厅2321.22平方米），主要建设内容包括项目土建、装饰、安装、总图工程以及设施设备购置等。
四、建设工期：18个月。

五、项目总投资及资金来源：项目估算总投资4861.49万元，其中：工程费用4209.63万元，工程建设其他费420.36万元，预备费231.50万元。资金来源为争取国市资金、本级财政配套资金。
六、招标核准：本项目的招标范围为工程施工，勘察、设计、监理等与工程建设有关的服务，以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购。招标方式为公开招标，招标组织形式为委托招标。招标公告在指定媒介公开发布。

七、有关事项：请你单位根据本批复，结合项目可行性研究报告评估意见，抓紧开展下步工作。要严格执行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制，严格控制工程投资标准，防止超概。

附件：重庆市黔江民族中学校教学及辅助用房建设工程投资估算表

重庆市黔江区发展和改革委员会

                        2025年3月25日

抄送：区纪委监委、区财政局、区审计局。
附件

	重庆市黔江民族中学校教学及辅助用房建设工程                                         投资估算表

	序  号
	工程或费用名称
	金额（万元）

	一
	工程费用
	4209.63 

	1
	土建工程
	2280.00 

	2
	装饰工程
	680.00 

	3
	安装工程
	520.00 

	4
	总图工程
	180.30 

	5
	设备购置
	549.33 

	二
	工程建设其他费用
	420.36 

	1
	场地准备及临时设施费
	42.10 

	2
	项目建设管理费
	77.92 

	3
	工程建设监理费
	103.93 

	4
	招标代理服务费
	11.71 

	5
	可行性研究费
	4.20 

	6
	工程勘察设计费
	88.40 

	7
	施工图审查费
	1.04 

	8
	工程造价咨询费
	57.38 

	9
	工程保险费
	12.63 

	10
	安全生产保障费
	21.05 

	三
	预备费
	231.50 

	四
	项目总投资
	4861.49 




