
黔江发改委函〔2025〕390号

重庆市黔江区发展和改革委员会

关于黔江区西村小学工程可行性

研究报告的批复

重庆市黔江区教育委员会：

你单位《关于审查黔江区西村小学工程可行性研究报告的函》（黔江教函〔2025〕141号）收悉。结合黔江区政府投资项目前期工作服务中心的评审意见，经研究，同意实施黔江区西村小学工程（项目代码：2403-500114-04-01-715411）。现将项目可行性研究报告批复如下：

一、项目法人：黔江区人民小学校
二、建设地址：黔江区舟白街道
三、主要建设内容及规模：项目用地总面积25543平方米，新建学校教学楼、行政办公楼、报告厅、综合训练馆、游泳馆、配套建设车库、运动场、校门等，总建筑面积31196平方米，其中：地上建筑面积30856平方米；地下建筑面积340平方米。项目建成后学校将达到30个教学班，每班40人，在校学生1200人的办学规模。主要包括土建工程、装修工程、安装工程、总图工程、设备及办公家具购置等建设内容。
四、建设工期：20个月。

五、项目总投资及资金来源：项目估算总投资19609.86万元，其中：工程费用14316.10万元，工程建设其他费4359.96万元，预备费933.80万元。资金来源为烟草专卖局捐赠资金1000万元，重庆中烟捐赠资金5500万元，积极争取国市资金，不足部分业主自筹。
六、招标核准：本项目的招标范围为工程施工，勘察、设计、监理等与工程建设有关的服务，以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购。招标方式为公开招标，招标组织形式为委托招标。招标公告在指定媒介公开发布。

七、有关事项：请你单位根据本批复，结合项目可行性研究报告评估意见，抓紧开展下步工作。要严格执行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制，严格控制工程投资标准，防止超概。

附件：黔江区西村小学工程投资估算表
重庆市黔江区发展和改革委员会

                        2025年7月2日

抄送：区纪委监委、区财政局、区审计局。
附件

黔江区西村小学工程投资估算表
	序  号
	工程或费用名称
	金额（万元）

	一
	工程费用
	14316.10 

	1
	土建工程
	8069.15 

	2
	装修工程
	1971.87 

	3
	安装工程
	2667.38 

	4
	总图工程
	922.90 

	5
	设备及办公家具购置
	684.80 

	二
	工程建设其他费用
	4359.96 

	1
	前期工程费
	3012.32 

	2
	场地准备及临时设施费
	71.58 

	3
	项目建设管理费
	206.98 

	4
	工程建设监理费
	205.66 

	5
	招标代理服务费
	22.90 

	6
	前期工作费
	15.00 

	7
	工程勘察设计费
	162.58 

	8
	施工图审查费
	24.34 

	9
	工程造价咨询服务费
	165.38 

	10
	工程保险费
	42.95 

	11
	安全生产保障费
	71.58 

	12
	城市基础设施配套建设费
	282.62 

	13
	人防工程易地建设费
	60.52 

	14
	水土保持咨询服务费
	15.55 

	三
	预备费
	933.80 

	四
	项目总投资
	19609.86 




