黔江发改委发〔2025〕91号

重庆市黔江区发展和改革委员会

关于黔江区2024年度其他国土绿化项目

可行性研究报告的批复

区林业局：

你局《关于审查黔江区2024年度其他国土绿化项目可行性研究报告的函》（黔江林业函〔2025〕116号）收悉。经区政府投资项目前期工作服务中心审核，原则同意该项目可行性研究报告，现批复如下：

一、项目名称。黔江区2024年度其他国土绿化项目。项目代码：2505-500114-04-01-357761。

二、项目业主。重庆市黔江区林业局。

三、建设地点及主要建设内容。项目建设地点位于城西、冯家、水市、石会等20个乡镇（街道）境内。主要建设内容为完成国土绿化68000亩，其中：退化林修复66000亩，人工造林2000亩。

四、工程总投资及资金来源。工程估算总投资4255.57万元，其中：工程费用3900.50万元，工程建设其他费用231.12万元，预备费123.95万元。资金来源为中央财政林业草原改革发展资金及地方配套资金。

五、建设期限。项目建设期限12个月。

六、招标核准。本项目招标范围为工程施工，勘察、设计、监理等与工程建设有关的服务，以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购。招标方式为公开招标。招标组织形式为委托招标。招标公告在指定媒介公开发布。

七、有关要求。请接此批复后，严格按项目基本建设程序，加紧组织项目初步设计和概（预）算编制，加快推进项目实施，加强项目资金使用管理，切实控制投资，严控工程质量，认真落实安全生产责任制，确保工程早日完工投用。

附件：黔江区2024年度其他国土绿化项目投资估算表

重庆市黔江区发展和改革委员会

2025年8月7日

抄送：区纪委监委、区财政局、区审计局。

重庆市黔江区发展和改革委员会办公室        2025年8月7日印发

附件

黔江区2024年度其他国土绿化项目投资估算表

| 序号 | 工程或费用名称 | 金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 一 | 工程费用 | 3900.50 |
| 1 | 人工造林 | 191.30 |
| 2 | 退化林修复 | 3709.20 |
| 二 | 工程建设其他费用 | 231.12 |
| 1 | 可研编制费 | 9.80 |
| 2 | 勘察设计费 | 30.00 |
| 3 | 工程造价咨询服务费 | 35.40 |
| 4 | 工程建设监理费 | 58.40 |
| 5 | 建设单位管理费 | 58.51 |
| 6 | 工程检查验收费 | 39.01 |
| 三 | 预备费 | 123.95 |
| 四 | 项目估算总投资 | 4255.57 |