

黔江发改委发〔2025〕125号
重庆市黔江区发展和改革委员会

关于重庆市黔江区诸佛江治理工程可行性

研究报告的批复

区水利局：

    你局《关于审批重庆市黔江区诸佛江治理工程可行性研究报告的函》（黔江水利函〔2025〕169号）收悉。经区政府投资项目前期工作服务中心评审，原则同意该项目可行性研究报告。现批复如下：

一、为提升诸佛江流域防洪工程体系，提高河流沿线防洪能力，有效保护沿线居民生命财产安全和保护耕地，同意实施该项目。

二、项目代码：2507-500114-04-01-512751。

三、项目法人：重庆市枳丹石城市建设开发有限公司。

四、项目建设地点：黔江区鹅池镇、新华乡和石家镇。

五、建设规模、标准及主要建设内容：整治诸佛江河道总长10.30km，河道疏浚3.36km，新建堤防工程13.37km，维修整治堤防工程0.51km。

六、投资估算及资金来源：工程估算总投资4364.99万元。其中：建筑工程3068.68万元，施工临时工程274.91万元，独立费用431.09万元，基本预备费377.47万元，专项部分投资212.84万元。资金来源为中央市级2026年水利发展专项资金和业主自筹。

七、建设工期：9个月。

八、招标核准：本项目招标范围为工程施工，勘察、设计、监理等与工程建设有关的服务，以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购。招标方式为公开招标。招标组织形式为委托招标。招标公告在指定媒介公开发布。

九、有关要求:请接此批复后，抓紧推进项目前期工作，加快工程初步设计论证和工程概（预）算编制，及早落实项目资金，确保项目早日实施。

附件：重庆市黔江区诸佛江治理工程投资估算表

重庆市黔江区发展和改革委员会

                        2025年9月5日

附件
重庆市黔江区诸佛江治理工程投资估算表
	序   号
	工程或费用名称
	金额（万元）

	一
	工程部分
	4152.15 

	（一）
	建筑工程
	3068.68 

	1
	鹅池镇龙洞坝段
	210.40 

	2
	鹅池镇青龙嘴段
	955.53 

	3
	石家镇坟田堡段
	530.38 

	4
	石家镇火石垭段
	68.98 

	5
	石家镇芦杆坝段
	231.06 

	6
	石家镇集镇段
	61.44 

	7
	石家镇敬老院段
	93.13 

	8
	新华乡车家段
	263.84 

	9
	新华乡关岩段
	191.59 

	10
	新华乡火烧坝
	173.18 

	11
	新华乡红岩坡
	80.61 

	12
	新华乡瓦厂堡段
	14.02 

	13
	新华乡小湾段
	192.67 

	14
	河道疏浚
	1.85 

	（二）
	施工临时工程
	274.91 

	（三）
	独立费用
	431.09 

	1 
	建设管理费
	86.26 

	2 
	工程建设监理费
	66.87

	3 
	科研勘察设计费
	125.04

	4 
	其他
	152.92 

	（1）
	工程质量检测费
	16.72 

	（2）
	工程咨询费
	106.40 

	（3）
	交易服务费
	14.75 

	（4）
	工程保险费
	15.05 

	（四）
	基本预备费
	377.47 

	二
	专项部分
	212.84 

	（一）
	建设征地与移民安置补偿投资
	88.84 

	（二）
	环境保护工程投资
	24.00 

	（三）
	水土保持工程投资
	100.00 

	三
	估算总投资
	4364.99 


  抄送：区纪委监委、区财政局、区审计局。                            
  重庆市黔江区发展和改革委员会办公室         2025年9月5日印发  
-2-

- 1 -

