

黔江发改委发〔2025〕139号
重庆市黔江区发展和改革委员会

关于黔江区2026年阿蓬江项目区小流域

综合治理提质增效项目可行性

研究报告的批复

区水利局：

    你局《关于申请审批黔江区2026年阿蓬江项目区小流域综合治理提质增效项目可行性研究报告的函》（黔江水利函〔2025〕192号）收悉。经区政府投资项目前期工作服务中心审核，原则同意该项目可行性研究报告。现批复如下：

一、为提升阿蓬江项目区小流域综合治理，有效控制水土流失，改善项目区人居环境，同意实施该项目。

二、项目代码：2509-500114-04-01-825281。

三、项目法人：重庆市枳丹石城市建设开发有限公司。

四、项目建设地点：黔江区阿蓬江镇两河社区、龙田社区、高碛社区、大坪村、漠河村、分水村、麒麟村、青杠村、黄连村、石合村、彭家村、柒坨村，濯水镇五福村。

五、建设规模、标准及主要建设内容：保土耕作454.99hm2，封禁治理3625.24hm2，护岸工程1039.67m，滨岸带治理1110m2，坡改梯22.12hm2（其中：石坎坡改梯22.12hm2，作业便道2137m，截排水沟958m，沉砂池8座），经果林补植2.14hm2，坡园地治理2.14hm2（其中：生产路拓宽504m，排水边沟504m，挡墙504m），坡面径流调控100.92hm2（其中：机耕道1414m，人行便道818m，截排水沟1697m，沟道整治838m，蓄水池23座，沉砂池7座，灌溉管网53666m），机耕道整治8463m，人行便道1402m，村庄绿化1684m2，标识标牌39块。

六、投资估算及资金来源：工程估算总投资2251.18万元。其中：工程措施费1890.25万元，林草措施费60.41万元，独立费用173.09万元，基本预备费127.43万元。资金来源为中央市级2026年水利发展专项资金和业主自筹。

七、建设工期：10个月。

八、招标核准：本项目招标范围为工程施工，勘察、设计、监理等与工程建设有关的服务，以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购。达到依法必须招标限额标准的，招标方式为公开招标，招标组织形式为委托招标，招标公告在指定媒介公开发布。

九、有关要求：请接此批复后，抓紧推进项目前期工作，加快工程初步设计论证和工程概（预）算编制，及早落实项目资金，确保工程早日开工建设。

附件：黔江区2026年阿蓬江项目区小流域综合治理提质增效项目投资估算表

                 重庆市黔江区发展和改革委员会

                       2025年9月24日

附件
黔江区2026年阿蓬江项目区小流域综合治理

提质增效项目投资估算表                      
	序   号
	工程或费用名称
	金额（万元）

	一
	 工程措施
	1890.25 

	1
	预防保护区
	3.39 

	2
	综合治理区
	1691.64 

	3
	生态修复区
	195.22 

	二
	林草措施
	60.41

	1
	综合治理区
	31.00 

	2
	生态修复区
	29.41 

	三
	独立费用
	173.09 

	1 
	建设管理费
	38.77 

	2 
	工程建设监理费
	40.57 

	3 
	科研勘察设计费
	58.52 

	4 
	招标代理费
	9.88 

	5 
	工程质量检测费
	9.75 

	6 
	工程造价咨询费
	5.85 

	7 
	涉河专题方案编制费
	9.75 

	四
	基本预备费
	127.43 

	五
	估算总投资
	2251.18 


  抄送：区纪委监委、区财政局、区审计局。                            
  重庆市黔江区发展和改革委员会办公室         2025年9月24日印发  
-2-

- 1 -

