附件：

| 2020年中央彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金绩效自评表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 | 村（社区）养老服务场所建设 |  |  |  |  |
| 市级主管部门 | 市民政局 |  |  |  |  |
| 区县财政部门 | 区财政局 | 区县主管部门 | 区民政局 |  |  |
| 资金情况（万元） | 年度金额： | 350 |  |  |  |
|  | 其中：中央补助 | 350 |  |  |  |
|  | 地方资金 |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  | 全年实际完成情况 |  |
|  | 针对老龄人口比重逐年增加，尤其是留守老人、失能老人问题日趋严峻的现状，构建以居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养相结合的养老服务体系，推动我区养老服务业健康快速发展。截止2020年底，实现村（社区）养老场所全覆盖，建成219个村（社区）养老服务场所建设。 |  |  | 针对老龄人口比重逐年增加，尤其是留守老人、失能老人问题日趋严峻的现状，构建以居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养相结合的养老服务体系，推动我区养老服务业健康快速发展。截止2020年底，在210个村（社区）建成226个村（社区）养老服务站，其余未建村采取临近养老服务设施覆盖服务或者与辖区养老服务中心联建的方式实现村（社区）养老场所全覆盖。 |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 2020年底建成数量 | 219个 | 226个 |
|  |  |  | 保障60周岁以上老年人人数 | ≥9000人 | 87572人 |
|  |  | 质量指标 | 基本型标准 | 建筑面积不低于100㎡，设休息室、娱乐活动室、阅览室、健身康复室、厨房、专兼用的办公室与接待室，按适老、适用、耐用原则配备床铺、桌椅、沙发、电视机、空调、健身器材、文化娱乐器材、图书，配备应急照明、灭火器和疏散标识 | 建筑面积不低于100㎡，设休息室、娱乐活动室、阅览室、健身康复室、厨房、专兼用的办公室与接待室，按适老、适用、耐用原则配备床铺、桌椅、沙发、电视机、空调、健身器材、文化娱乐器材、图书，配备应急照明、灭火器和疏散标识 |
|  |  |  | 示范型标准 | 建筑面积不低于150㎡，设休息室、娱乐活动室、阅览室、健身康复室、厨房、专用的办公室与接待室，按适老、适用、耐用原则配备床铺、桌椅、沙发、电视机、空调、健身器材、文化娱乐器材、图书不少于2000册，配备应急照明、灭火器和疏散标识 | 建筑面积不低于150㎡，设休息室、娱乐活动室、阅览室、健身康复室、厨房、专用的办公室与接待室，按适老、适用、耐用原则配备床铺、桌椅、沙发、电视机、空调、健身器材、文化娱乐器材、图书不少于2000册，配备应急照明、灭火器和疏散标识 |
|  |  |  | “千百工程”建设标准 | 建筑面积不低于200㎡，选择设置以下八项功能区中的四项以上功能区：服务接待区、生活照料区、托养护理区、健康管理区、文化教育区、人文关怀区、休闲娱乐区、运营管理区，并依据各功能区功能设置，配置文化娱乐、健康管理、托养服务、通信安全、食品监控等设施设备 | 建筑面积不低于200㎡，选择设置以下八项功能区中的四项以上功能区：服务接待区、生活照料区、托养护理区、健康管理区、文化教育区、人文关怀区、休闲娱乐区、运营管理区，并依据各功能区功能设置，配置文化娱乐、健康管理、托养服务、通信安全、食品监控等设施设备 |
|  |  | 时效指标 | 建设工期持续时长 | 2年 | 2年 |
|  |  |  | 验收合格后及时兑现补助资金率 | 100% | 100% |
|  |  | 成本指标 | 单个村（社区）养老服务场所建设成本 | 4—20万 | 4—20万 |
|  |  | 社会效益指标 | 让更多老年人实现老有所学、老有所乐、老有所为、老有所养 | 是 | 是 |
|  |  |  | 以就近就地为老年人提供基本养老公共服务为出发点，努力补齐社区居家养老服务短板 | 是 | 是 |
|  |  | 可持续影响指标 | 聚焦农村养老保障，推进养老服务标准化建设工作。 | 是 | 是 |
|  |  |  | 通过创建具有辐射作用和推广价值的示范单位，以点带面，示范带动，为全区养老服务质量提升提供经验借鉴和示范引领。 | 是 | 是 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务老年人满意度 | ≥80% | 85% |