|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件1  **黔江区2021年第二批统筹整合财政涉农资金项目计划表**  单位：万元 | | | | | | | | | | |
| **序号** | **项目名称** | **项目类型** | **建设性质** | **实施地点** | **进度计划** | **区级主管部门** | **建设任务** | **绩效目标** | **资金计划** | **备注** |
| 合计 | | | | | | | | | 756 |  |
| 1 | 水田乡蚕桑产业路建设 | 产业项目 | 新建、改建 | 大唐村、龙桥村 | 2021年6-12月 | 区民宗委 | 新建产业路5.1公里，平均宽度4.5米；改建产业路2公里，扩宽3米。 | 项目完工后，进一步提质增效蚕桑产业发展。带动大塘村、龙桥村村民500户2160人，其中脱贫户20户83人稳定增收，助推巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 | 85.2 | 以工代赈 |
| 2 | 太极乡蚕桑产业路建设 | 产业项目 | 新建 | 太极居委、太河村、新陆、鹿子 | 2021年6-12月 | 区民宗委 | 硬化产业路2.85公里，平均宽度3.5米，厚20厘米，C25混凝土路面。 | 支持产业发展，方便200余群众出行，改善生产条件，促进产业增收。受益群众200人，其中脱贫户人口20 人， | 119.7 | 以工代赈 |
| 3 | 石家镇蚕桑产业路建设 | 产业项目 | 改建 | 石家居委，关口村，火石垭村，马脑顶村，茶溪村，交溪村，清塘村，渗坝村 | 2021年6-12月 | 区民宗委 | 硬化蚕桑产业路2公里，宽度3.5米，厚0.2米，C25混凝土路面；维修蚕桑产业路30公里，主要内容有路面铺碎石，弯道扩宽，改直，部分路段新建边沟抹底，增设涵管，堡坎等工程。 | 通过项目实施，能大幅提高产业管理水平，改善运输条件，降低蚕农生产成本，增加农户产业收入，改善周边群众生产生活环境，受益群众789户，3065人，其中贫困户111户，404人。 | 168 | 以工代赈 |
| 4 | 鹅池镇蚕桑产业路建设 | 产业项目 | 新建 | 鹅池、治安、社溪、南溪 | 2021年6-12月 | 区民宗委 | 硬化产业路3.05公里，平均宽度3.5米，厚20厘米，C25混凝土路面。 | 建成后，亩可节约50%以上生产资料运输成本，促进产业增收。受益群众 476人，其中脱贫人口31人， | 127.1 | 以工代赈 |
| 5 | 太极乡鹿子村6组樊山路路面硬化工程项目 | 村基础设施 | 新建 | 鹿子村 | 2021年6-12月 | 区民宗委 | 硬化路面长2公里、宽4.5，厚20厘米，C25混凝土路面。 | 方便鹿子村6组42户，150余人（其中脱贫人口8人）群众出行，改善生产生活条件，减少生产成本，促进产业增收 | 106 | 以工代赈 |
| 6 | 太极乡李子村金鸡坝人居环境整治项目 | 村基础设施 | 改建 | 李子村金鸡坝 | 2021年6-12月 | 区民宗委 | 完成太极乡李子村金鸡坝农房门头、沟、渠、院坝、堡坎、围墙等建设 | 改善李子村金鸡坝70余户，250余人（脱贫户11户44人）生产生活条件，减少生产成本，促进产业增收 | 150 | 以工代赈 |