69畜牧饲料厂建设（配套设备）项目

实施方案

一、项目概述

（一）项目名称：69畜牧饲料厂建设（配套设备）项目。

（二）项目业主：重庆市六九畜牧科技股份有限公司。

（三）主管部门：重庆市黔江区乡村振兴局、重庆市黔江区畜牧发展中心。

（四）监管单位：黔江区冯家街道办事处、重庆市黔江区冯家街道渔滩社区居民委员会。

（五）建设地点：重庆市黔江区冯家街道渔滩居委三组。

（六）建设内容：一套辅助生产设备。

（七）投资资金：申请2022年鲁渝协作市级财政援助资金300万元，用于项目配套建设。

（八）绩效目标：每年向项目所在地冯家街道渔滩居委按援助资金的3%固定分红17年（共分红153万元），17年分红结束后，由项目业主按援助资金的50%（150万元）进行回购或继续分红。

（九）建设期限：2022年3月—2022年9月，建设工期7

个月。

二、项目所涉产业发展现状

根据国家统计局数据显示，2014年-2021年间，除2019年因非洲猪瘟爆发，中国生猪存栏量大幅减少到31041万头外，其他几年中国生猪存栏量都在40000万头以上。非洲猪瘟爆发后，为促进猪肉稳产保供，并最大限度消除2020年新冠疫情的叠加影响，国家频频出台生猪产业扶持政策。2021年中国生猪存栏量提升至44922万头，同比增长10.51%。生猪产能基本恢复到正常水平。近年来，重庆市生猪产业在各级政府对生猪产业的政策引导、资金投入、科技推广、良种利用及基础性设施等的大力投入与支持下，重庆市生猪产业良繁体系不断健全，标准化规模养殖持续攀升，生猪产业取得了快速发展，生猪产品质量不断提高。

随着我国养殖业的不断发展，中国饲料工业也随之快速崛起，国内饲料产量不断增长。2016年，我国饲料产量为2.09亿吨，同比增长4.5%，到2020年，我国饲料产量达到2.53亿吨，同比增长10.4%；2021年全国工业饲料总产量29344万吨，同比增长16.1%。饲料工业产品质量稳步提高，结构趋于合理，成为新的重要产业。但目前仍然不能满足我国畜牧养殖业快速发展的需要。在未来的一段时间内，我国饲料工业仍将保持较高的增长速度。

重庆市饲料工业尽管在过去的二十多年里取得了长足的发展，但与全国其他养殖业大省相比、大型企业数量偏少、生产能力偏低、产品结构不尽合理，无法满足养殖业进一步发展所需。2021年，黔江区全区出栏生猪71.87万头，猪肉产量5.69万吨，畜牧业产值17.86亿元，畜牧产值占农业总产值比重32.05%，连续14年获全国生猪调出大县奖励。作为全国畜牧业绿色发展示范区（县）、国家现代畜牧业示范区先行区、重庆市生猪优势产区，但是区内饲料却主要长期依赖于外地区县，饲料缺口问题就成了一个区内养殖企业共同的“心头病”。

三、项目建设必要性和可行性

（一）项目建设必要性

1.是巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略的需要。生猪产业在巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略上都具有极强的支撑力，脱贫户多年来习惯养猪增收，周期短，见效快。饲料厂项目的建设实施和投产后都可为农民增加大量就业机会，增加农民收入。在充分发挥重庆69农业产业化国家重点龙头企业带动作用的同时，还将带动原材料生产加工、运输、零售等上下游产业，打造生产、加工、销售、物流等各个环节，实现全产业链式发展，促进一二三产业融合发展，有力助推黔江乡村产业振兴。

2.是促进区域经济发展的需要。上市公司具有总部经济、结算、上下游产业链聚合功能，对区域性经济发展的带动作用十分强大。渝东南至今无本土上市企业，重庆69是渝东南及黔江最有希望上市的企业，黔江作为渝东南区域性中心城市，区委区政府高度重视，区长直接挂帅。通过实施69畜牧饲料厂建设项目，对推动重庆69上市，培育重庆69做大做强生猪产业链，意义极为深远。同时，项目投产后，为本地带来丰富税源的同时也促进了地区GDP的稳步增长，对促进全区经济社会加快发展具有较大意义。

（二）项目建设可行性

1.自然条件优越。交通条件好，黔江境内有机场1个，渝怀铁路、黔张常铁路、渝湘高速、张南高速、黔石高速贯通全境，基本形成以公路、铁路、航空为一体的武陵山片区重要立体交通枢纽，交通区位优势突出，货运物流成本低，是川渝进入东南沿海陆上通道的必经之地。自然防疫条件佳，黔江地处四川盆地东南边缘，呈“六岭五槽”地貌，形成“七山二水一分田”地理分布，峰峦起伏、平坝星落其间。境内四季分明、空气清新、光照充足、雨量丰沛、森林覆盖率高，项目地处黔江区冯家街道渔滩居委，四周环山，拥有天然屏障，自然环境优美，地理位置优越，既远离大城市又交通方便，防疫条件极佳，是生猪种业发展的优势区域。辐射带动力强，黔江地处武陵山腹地，是国定贫困区（县）、集老、少、边、穷于一体，是武陵山连片地区六大中心城市之一、是市委市政府确定的渝东南片区中心城市、武陵山区综合交通枢纽，辐射带动能力强。

2.产业发展基础好。黔江区连续14年获得全国生猪调出大县奖励，是全国畜牧业绿色发展示范区（县）、现代畜牧业示范区先行区、重庆市生猪优势产区。重庆69是全国猪联合育种协作组成员单位、中国畜牧兽医学会养猪学分会副理事长单位、重庆市畜牧业协会副会长单位。2020年，通过国家八大部委联合审定，成为农业产业化国家重点龙头企业，是重庆市农业产业化市级龙头企业，成功创建重庆市首个全国第一批“无非洲猪瘟疫情小区”和重庆唯一“第一批国家级动物疫病净化场”，建有重庆市生猪产业技术体系创新团队黔江综合试验站、黔江区科普基地。现有国家生猪核心育种场1个，配备先进的种猪选育仪器设备，成熟的国际化生产管理队伍，拥有当今国内、外主流的精品种猪群丹系长白、约克、杜洛克等优良品种，初步建成了良种繁育体系，重庆69种猪产业发展基础条件好，能顺利承接该项目。

3.项目基础条件可行。一是项目审批手续完备，公司主营业务包含饲料生产与销售，前期手续都已完成办理。二是饲料厂土建及主体等均已完成建设，设施设备安装调试完成即可进入投产阶段。三是公司技术力量雄厚，聘请中国农业大学、四川农业大学、西南大学、重庆市畜牧科学院为技术支撑单位，有较强的人才储备和较好的饲料研发条件。

四、项目任务计划

（一）项目任务背景

饲料工业是关系国计民生的基础产业，在国民经济中具有举足轻重的作用。随着动物营养学、饲料科学和饲料工业技术水平的发展与提高，饲料工业得到不断深入的发展，在国民经济中发挥越来越大的作用。目前，我国饲料工业的发展进入了成熟阶段，由数量的扩张、快速发展，转向优化结构、稳步提高，所有制构成向多元化发展，企业组织向大型化、集中化方向发展，产品向名品化、系列化方向发展，产品结构也在调整。这些变化趋势，随着市场化程度的提高、竞争的加剧而日趋明显。同时，由于我国人口逐年增加，耕地逐年减少，畜禽、水产品的供应与人民生活消费水平越来越高的矛盾也更加突出，要求饲料工业有更快、更好的发展。

公司致力于发展无抗饲料产业，以振兴和发展民族饲料工业为己任，为壮大企业实力，扩大饲料生产规模。根据重庆市黔江区乡村振兴局关于下达黔江区2022年鲁渝协作市级财政援助资金项目投资计划的通知（黔江乡振发〔2022〕15号），结合公司生产实际，特提出本项目。

（二）项目概况

1.项目名称：69畜牧饲料厂建设（配套设备）项目。

2.项目业主：重庆市六九畜牧科技股份有限公司。

3.建设地点：重庆市黔江区冯家街道渔滩居委三组。

4.建设期限：2022年3月—2022年9月，建设工期7个月。

5.建设规模及内容：援助69畜牧饲料厂购置配套设施设备。援助建设主要内容包括一套辅助生产设备。项目业主投资建设一套筒仓配套设备。主要设备清单见表1、表2：

表1援助资金建设内容清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 金额(万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 辅助生产设备 | 1 | 套 | 300 | 包含安装及运费等 |
| （一） | 打包系统 | 1 | 套 | 85.00 |  |
| （二） | 分级筛系统 | 1 | 台 | 9.50 |  |
| （三） | 蒸汽管路 | 1 | 套 | 35 |  |
| （四） | 油罐 | 2 | 个 | 30 |  |
| （五） | 叉车 | 2 | 辆 | 30 |  |
| （六） | 托盘 | 1000 | 个 | 46 |  |
| （七） | 地磅 | 1 | 个 | 18.5 |  |
| （八） | 机器人码垛机 | 1 | 套 | 46 |  |

表2项目业主投资建设内容清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 金额(万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、饲料配套筒仓设备 | 1 | 套 | 645.00 | 包含安装及运费等 |
| （一） | 主机设备部分 | 1 |  | 645.00 |  |
| 1 | 饲料配套筒仓 | 1 |  |  |  |
| 2 | 饲料配套钢结构 | 1 |  |  |  |
| 3 | 饲料配套工艺设备 | 1 |  |  |  |
| 4 | 饲料配套除尘设备 | 1 |  |  |  |
| （二） | 电气控制系统 | 1 |  |  |  |
| （三） | 现场安装材料 | 1 |  |  |  |

6. 项目投资及资金来源

项目申请2022年鲁渝协作市级财政援助资金300万元，全部用于饲料厂配套设备购置，援助资金300万元使用环节详见表3。饲料厂其它设施设备投资645万元由业主自行负责。

表3援助资金使用及补助环节表

| 序号 | 建设内容 | 单位 | 数量 | 总投资（万元） | 援助资金（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 打包系统 | 套 | 1 | 85.00 | 85.00 |
| 2 | 分级筛系统 | 台 | 1 | 9.50 | 9.50 |
| 3 | 蒸汽管路 | 套 | 1 | 35 | 35 |
| 4 | 油罐 | 个 | 2 | 30 | 30 |
| 5 | 叉车 | 辆 | 2 | 30 | 30 |
| 6 | 托盘 | 个 | 1000 | 46 | 46 |
| 7 | 地磅 | 个 | 1 | 18.5 | 18.5 |
| 8 | 机器人码垛机 | 套 | 1 | 46 | 46 |
|  | 合计 |  |  | 300 | 300 |

（三）绩效目标

1.经济效益。项目投产后，可月生产饲料0.5万吨，可实现年平均利润400万元以上，可为本地财政创造税收，推动全区生猪产业高质量发展，促进全区经济社会发展。

2.社会效益。一是建立利益联结机制，从2022年开始，每年12月20日前向项目所在地冯家街道渔滩居委按援助资金的3%固定分红，分红期限17年，共分红153万元，17年分红结束后，由项目业主按援助资金的50%（150万元）进行回购或继续分红，分红结束后，回购资金150万元交区财政统筹。二是通过就近务工，带动农民就业10人，人均年收入3万元以上，实现农民增收致富。

五、保障措施

（一）技术保障措施

本项目选择使用先粉碎后配料工艺。在技术团队的带领下，严格执行饲料原料及饲料添加剂的安全标准，严格规定允许使用药物的饲料原料和饲料添加剂的使用范围、剂量、配伍禁忌及停药期等。以无公害畜产品的生产要求和产品质量标准为目标，加强饲料安全性检测，确保饲料安全。

饲料厂所需原材料主要是玉米、豆粕、小麦、次粉、麸皮、菜粕、棉粕、渔粉、中草药粉等，每一批原材料通过质检科进行质量检验，合格后才能进入生产车间，生产车间安排生产班组进行生产，产品制造完成后，还要经过质检科的检查，产品检查合格后才能入库，装车出厂。饲料厂采用先进的生产工艺，规模效益合理，所采用工艺、设备国内领先，技术成熟可靠，产品品质优良。具体产品技术流程图如下：

产品技术流程图

（二）组织保障措施

1.严格执行项目法人责任制，项目法人负责项目组织实施、安全文明生产、自查验收，区级行业主管部门负责组织项目验收。

2.强化资金监管。实行专账管理，专款专用，严禁滞留、挪用，严格执行财经管理制度。自觉接受上级有关部门对项目资金使用情况的监督、检查和审计，确保所有建设资金都能用在项目上。

3.认真组织项目实施。项目业主严格按照本项目实施方案进行项目建设，保证项目建设质量，完善项目资料，落实绩效目标。由重庆市黔江区畜牧发展中心、重庆市六九畜牧科技股份有限公司、黔江区冯家街道办事处、重庆市黔江区冯家街道渔滩社区居民委员会四方签订分红协议。若到期不能兑现分红，则由项目主管部门通知业主无条件停工停产整改；若因饲料厂停工停产，且不按期兑现分红，则由冯家街道办事处、冯家街道渔滩社区居民委员会对项目所形成的资产进行原地封存；若项目业主提前回购，则将分红期限（17年）内剩余分红资金一次性分红给当地村集体经济后，按援助资金的50%（150万元）进行回购，回购资金交区财政用于畜牧产业发展。

4.严格开展项目检查。项目行业主管单位不定期对项目的计划执行、建设管理和资金管理等进行专项检查和全面检查，对存在问题及时提出整改意见；项目监管部门对项目的绩效实施进行绩效评估、事中的跟踪监督和事后的绩效评价；业主定期开展项目自查自纠，并对主管单位检查提出的整改意见积极组织整改、举一反三、全面整改到位。

（三）项目监管措施

根据重庆市黔江区乡村振兴局重庆市黔江区财政局山东省日照市发展和改革委员会山东省日照市财政局关于印发《黔江区使用鲁渝协作山东省财政援助资金及援建项目管理办法（修订）》的通知（黔江乡振发〔2022〕3号）要求，黔江区乡村振兴局负责对项目实施情况进行跟踪调度、监督检查和总体评价等。区财政局负责援建项目的组织实施和相关援助资金的使用管理。区畜牧发展中心负责援建项目的组织实施和相关援助资金的使用管理。冯家街道办事处（冯家街道渔滩社区居民委员会）作为项目资金使用管理和项目实施管理的责任主体，负责项目组织申报、项目实施、绩效目标监督管理、项目资产管理等。

六、项目实施单位情况

- 单位性质、隶属关系、职能（业务）范围

本项目主要由重庆市六九畜牧科技股份有限公司负责实施，企业为合法民营企业。主要业务范围为：种畜禽生产与经营，饲料生产与销售，肥料生产与销售，道路货物运输，动物无害化处理，知识产权服务，技术服务等。

（二）财务收支和资产状况

重庆市六九畜牧科技股份有限公司注册资本1.37亿元，2021年资产6.3亿元、主营收入1.73亿元。

（三）有无不良记录

无财政部门及审计机关处理处罚决定、行业通报批评、媒体曝光等，业内信誉度高。

（四）申报实施该项目现有条件

一是公司社会信誉度高，重庆69是国家生猪核心育种场、农业产业化国家重点龙头企业、重庆市高新技术企业、国家无非洲猪瘟小区、国家猪伪狂犬病净化场、重庆市重点种畜禽场、中国美丽猪场、西部地区重要种源基地。

二是公司技术力量雄厚，现有员工150人，其中博士1人，硕士5人，本科18人，专科20人。聘请中国农业大学、四川农业大学、西南大学、重庆市畜牧科学院为技术支撑单位。

七、相关单位情况及参与事项

表4 项目主要人员与任务分工

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 工作单位 | 职务/职称 | 项目任务分工 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 陈奕名 | 男 | 37 | 重庆市六九畜牧科技股份有限公司 | 副总经理 | 项目主持及建设管理 |  |
| 徐 涌 | 女 | 50 | 重庆市六九畜牧科技股份有限公司 | 发展部经理 | 项目管理及协调 |  |
| 陈 学 | 男 | 48 | 重庆市六九畜牧科技股份有限公司 | 厂长 | 项目技术管理及指导 |  |
| 罗林峰 | 男 | 29 | 重庆市六九畜牧科技股份有限公司 | 工程部经理 | 项目建设管理 |  |
| 廖福琴 | 女 | 29 | 重庆市六九畜牧科技股份有限公司 | 财务部副经理 | 项目专账 |  |