中共重庆市黔江区委农村工作暨实施乡村振兴战略领导小组办公室文件

黔江委农办〔2022〕18号 ★

中共重庆市黔江区委农村工作暨实施乡村振兴战略领导小组办公室关于印发《黔江区

2022年第二批统筹整合使用财政涉农

资金分配方案》的通知

各乡镇人民政府，各街道办事处，区级各部门，有关单位：

《黔江区2022年第二批统筹整合使用财政涉农资金分配方案》已经区委农村工作暨实施乡村振兴战略领导小组同意，现印发给你们，请认真抓好落实。

# （区财政局监督举报电话：79236326；区纪委监委监督举报电话：79222395；政务服务便民热线：12345）

中共重庆市黔江区委农村工作暨实施

乡村振兴战略领导小组办公室

2022年6月28日

黔江区2022年第二批统筹整合使用财政涉农

资金分配方案

为进一步优化财政涉农资金供给机制，提高资金使用效益，集中资金巩固脱贫成果。按照巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接相关要求，编制了本工作方案。

一、资金整合范围及额度

（一）统筹整合资金范围。按照财政部等11部委局《关于继续支持脱贫县统筹整合使用财政涉农资金工作的通知》（财农〔2021〕22号）和重庆市财政局等13部门《关于印发重庆市继续支持脱贫区县统筹整合使用财政涉农资金试点工作实施细则的通知》（渝财农〔2021〕58号）文件要求，整合资金范围为中央财政衔接推进乡村振兴补助资金等16项中央财政涉农资金，及市级财政衔接推进乡村振兴补助资金等14项市级财政涉农资金；资金使用要在农业生产发展和农村基础设施范围内，从区级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库中选择项目。

（二）统筹整合资金额度。2022年第二批整合资金共计13795.7万元，整合的资金来源具体是：市水利局水利发展资金4393万元、市乡村振兴局财政衔接推进乡村振兴补助资金3570万元、市发展改革委2022年以工代赈示范工程（第一批）中央基建投资790万元、市农业农村委农田建设资金等1943万元、市林业局林业改革发展资金234万元、市民族宗教委少数民族发展资金40.7万元，本级配套资金2825万元。

二、整合资金分配方案

从《黔江区2022年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库》中选择项目84个（明细详见附件），安排资金13795.7万元。其中安排区农业农村委25个项目5221.555969万元；区水利局17个项目4120.374031万元；区乡村振兴局9个项目638.54万元；区农技中心7个项目814.5万元；区民族宗教委5个项目716.3万元；区林业局4个项目377.43万元；区发展改革委3个项目359万元；区交通局3个项目113万元；区生态环境局3个项目240万元；区畜牧中心2个项目560万元；区气象局2个项目95万元；区供销合作社2个项目290万元；区经济信息委1个项目50万元；区住房城乡建委1个项目200万元。

三、资金管理要求

（一）资金使用。一是区财政局根据审定后的《统筹整合使用财政涉农资金分配方案》，在5个工作日内下达资金文件至项目主管部门。二是项目主管部门收到资金文件后，在10个工作日内编制项目实施方案并送区乡村振兴局及区财政局进行备案，实施方案中必须有明确的绩效目标，项目要与群众建立利益联结机制。三是项目主管部门要及时将资金下达至项目实施单位，下达资金计划时要明确资金来源、绩效目标等，要督促项目实施单位加快项目推进及资金使用进度，确保在10月底前衔接资金支出进度达100%、整合资金支出进度达90%以上。四是项目的竣工验收由项目主管部门负责。五是各项目主管部门要牵头做好本单位本行业的涉农整合资金项目入统相关工作，以工代赈项目要严格执行区政府办《关于印发黔江区在农业农村基础设施建设领域积极推广以工代赈方式的实施方案的通知》（黔江府办发〔2021〕42号）相关要求，区统计局、区发展改革委要加强对相关工作的业务指导。六是国市级资金超过2年、区级资金超过1年未使用完毕的，项目资金计划下达后60日以上工程未开工的，区财政局按规定收回资金，由区委农村工作暨实施乡村振兴战略领导小组重新分配。

（二）资金监管。一是统筹整合的财政涉农资金，由项目主管部门对资金使用和监管负主体责任，各主管部门要认真区分统筹整合资金性质，严格执行《关于继续支持脱贫县统筹整合使用财政涉农资金工作的通知》（财农〔2021〕22号）、《重庆市继续支持脱贫区县统筹整合使用财政涉农资金试点工作实施细则的通知》（渝财农〔2021〕58号）、《重庆市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施办法》（渝财农〔2021〕31号）、市委农办《关于加强财政衔接推进乡村振兴补助资金项目公告公示的通知》（渝委农办〔2021〕31号）等国市相应资金管理办法及工作要求，规范使用统筹整合的财政涉农资金。二是区纪委监委、审计、财政、乡村振兴等部门要加大对财政涉农整合资金的管理使用和监督检查力度，对资金落实情况进行跟踪问效。

附件：黔江区2022年第二批统筹整合财政涉农资金项目安排表

附件

黔江区2022年第二批统筹整合财政涉农资金项目安排表

| 序号 | 项目 名称 | 项目 类型 | 建设 性质 | 实施地点 | 进度 计划 | 区级主管部门 | 建设任务 | 绩效目标 | 资金需要 （万元） | 本次安排 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 | 24527.32597 | 13795.7 |  |
| 1 | 黔江区2021年产业扶持项目 | 产业生产发展项目 | 新建 | 全区 | 2022.1-2022.12 | 区农业农村委 | 按照黔江府发〔2020〕5号精神，支持农业品牌、猕猴桃、脆红李、茶叶、青菜头等发展，支持农业新型经营主体贷款贴息。 | 通过发展脆红李1.6万亩，新栽、改造猕猴桃200亩，新种植茶叶300亩、青菜头1200亩等，增加农业品牌数量，支持龙头企业发展。通过发展产业带动3000人增收，其中脱贫人口300人。 | 800 | 800 |  |
| 2 | 2022年烤烟产业扶持项目 | 产业生产发展项目 | 新建 | 烤烟种植乡镇 | 2022.1-2022.12 | 区农业农村委 | 通过施用农家肥、生物防控、优化结构等方式种植烤烟3.4万亩，对烘烤场、育苗大棚、烤房设施、烤烟路等配套基础设施进行维修。 | 通过发展3.4万亩烤烟产业，预计实现产值1.3亿元，预计带动500余人农户务工，预计解决脱贫人口100人以上就业和增加收入。 | 182 | 182 |  |
| 3 | 2022年扶持村级集体经济发展项目 | 产业生产发展项目 | 新建 | 正阳街道群力社区、邻鄂镇邻鄂村、黎水镇新花村、金溪镇桃坪村、马喇镇小万村、石家镇渗坝村、鹅池镇治安村、蓬东乡蓬勃社区、白石镇鞍山村、水田乡石郎村、白土乡凉洞村、金洞乡鱼泉村、五里镇西洋村、新华乡钟溪村 | 2022.5-2022.11 | 区农业农村委 | 通过发展茶叶、肉牛养殖、光伏发电等产业，进一步壮大集体经济。 | 带动220户（其中脱贫户48户）老百姓增收致富，村集体产生收益60万以上。 | 700 | 700 |  |

| 4 | 玉米大豆带状复合种植关键环节所需农资采购 | 产业生产发展项目 | 新建 | 30个乡镇街道 | 2022.6-2022.11 | 区农业农村委 | 玉米大豆带复合种植6500亩。 | 通过该项目实施，可实现玉米亩产不减产、增收大豆亩产120公斤；受益群众500人以上、其中脱贫户20户以上。 | 93 | 93 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 2021年脱贫人口小额信贷贴息项目 | 产业生产发展项目 | 续建 | 30个乡镇街道 | 2022.6-2022.8 | 区农业农村委 | 全年补助3699户脱贫户及监测户脱贫人口小额信贷贴息资金，支持脱贫地区发展特色产业，为脱贫人口特供产业资金保障。 | 全年补助3699户脱贫户及监测户脱贫人口小额信贷贴息资金，支持脱贫地区发展特色产业，为脱贫人口特供产业资金保障。 | 577.617969 | 577.617969 |  |
| 6 | 重庆市黔江区生生生态农业有限公司黎水葡萄园项目 | 产业生产发展项目 | 新建 | 黎水村4组 | 2022.6-2022.12 | 区农业农村委 | 1.建成葡萄园基地避雨大棚60亩（39960㎡钢结构大棚及附属设施）；2.葡萄园水肥一体化改造40㎡蓄水池1口、排灌系统、水泵房1个及配套设施。 | 改善产业发展设施，带动当地特色产业发展，惠及165户535人（脱贫群众16户70人），29户农户每年土地租金收入2.86万元，同时解决当地25人就地务工。 | 90 | 90 | 项目总投资180万元，其中企业自筹90万元，财政补助90万元。 |
| 7 | 重庆咸黔农业酸渣肉标准化生产线建设 | 产业生产发展项目 | 新建 | 正阳街道 | 2022.6完工 | 区农业农村委 | 1.厂房环氧地面处理；2.厂房三厢电路安装；3.建设恒温发酵室1个；4.建设消毒房3套； 5.购置加工设备1批；6.购置发酵坛1批；7.建设速冻库1个；冷冻库2个；8.购置冷藏运输车1辆。 | 1.有效利用本地猪肉、大米、玉米、姜蒜，投产后，年产值达700万元； 2.项目所在村集体建立利益联结机制，村集体经济组织年“固定”分红1.8万元，连续分红时间不少于5年； 3.项目受益群众80人，其中脱贫户20人。 | 60 | 60 | 项目总投资120万元，其中企业自筹60万元，财政补助60万元。 |
| 8 | 水田乡四季桑枝菌菇产业园 | 产业生产发展项目 | 新建 | 水田乡龙桥村 | 2022.5-2022.12 | 区农业农村委 | 建成年产能150万棒秀珍菇，生产培育车间及年产能三千亩羊肚菌菌种厂。内容包含智能化出菇棚3335平方，搅拌机一搅5平方，搅拌机二搅5平方，螺旋提升机5米2个，分料机1台，装袋机5台，30立方灭菌锅一台，冷却区200平方，工厂化栽培车间1000平方，液体罐8台，移动制冷机8台，培养筐30000个，菌袋150万条。 | 项目实施生产秀珍菇150万棒，生产羊肚菌菌种3000亩，解决当地农户80人务工，带动20户农户参与发展产业，其中脱贫户6户8人发展产业，人均增收1万元。 | 175.3 | 175.3 | 项目总投资367.19万元，其中企业自筹191.89万元，财政补助175.3万元。 |

| 9 | 石会镇桑枝食用菌菌种生产能力提升项目工程 | 产业生产发展项目 | 改建 | 石会镇关后居委2组 | 2022.5-2022.12 | 区农业农村委 | 改建养菌车间5900平方米。 养菌车间（一）：10m*70m*2.8m 2间。（1）制冷压缩机8AS-12.5：1台、6AW-12.5：1台；（2）蒸发式冷凝器ZFLA-1600：1台；（3）冷风机落地式LL-1100：2台；（4）风幕机GIM-1500：3台；（5）排风机4.5A 2.2kW：3台；（6）排风机门：3台；（7）制冷剂R22：14瓶；（8）铜管φ6-28：5套；（9）库板双面彩钢聚氨酯150mm：2200平方；（10）冷库门双面彩钢聚氨酯1200mm*2400mm*150mm：2樘；（11）冷风机支架定制：2套；（12）电控箱20P+20P：2套；（13）辅材1套。 养菌车间（二）：10m*45m*2.8m 10间。（1）库板75mm，双面彩钢聚氨酯保温板（机制板），彩钢厚度：0.3mm，带阻燃。容重：40kg，7820平方；（2）机组CXJFZW-20：20套；（3）冷风机DL-160：40台；（4）冷库门双面彩钢聚氨酯1200mm*2400mm*150mm：10樘；（5）制冷剂R22：28瓶；（6）铜管φ6-28：28套；（7）电控箱20P+20P：10套；（8）冷风机支架定制40套；（9）辅材1套。 | 项目建成后，桑枝食用菌菌种生产基地面积达到6100平方米；直接解决农村剩余劳动力就业90名，带动农户1562户从事食用菌种植。基地农户每亩年均增加收入约10755元。同时在石会、金溪、太极、白土、黎水等5个乡镇设置收购点，每年收购废弃桑枝约15000吨；菌种生产能力提升到年生产菌棒550万棒，实现产值2000万元。 | 133.788 | 133.788 | 项目总投资334.47万元，其中企业自筹200.682万元，财政补助133.788万元。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 10 | 受污染耕地安全利用示范项目 | 产业生产发展项目 | 新建 | 受污染耕地安全利用示范区域涉及乡镇街道 | 2022.6-2022.12 | 区农业农村委 | 完成124个安全利用率核算抽样点位和数量，进行检测；建立2022年安全利用低吸附品种种植范围，涉及面积9952.18亩，需购买低吸附水稻品种727.75kg，玉米品种5234kg；在中塘和水田部分区域，实施叶面阻隔剂喷施，预计实施1500亩，并采集30个土壤样品和20个农产品样品进行检测；达到国、市安全利用要求。 | 通过该项目实施受益农户800余户，其中脱贫人口100余户，有效缓解区域粮食作物的重金属污染问题，提高农产品的品质及食用安全。 | 125 | 125 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 智慧农业“四大行动”推广应用项目 | 产业生产发展项目 | 新建 | 黔江区 | 2022.6-2022.12 | 区农业农村委 | 实施农业生产智能化、经营网络化、管理数据化和服务在线化四大行动，打造山地特色智慧农业应用模式。 | 打造智慧农业示范基地1-2个，单位面积土地农业产出效益增加10%以上，提高劳动生产率15%以上。 | 100 | 100 |  |
| 12 | 耕地质量监测提升（酸化土壤改良） | 产业生产发展项目 | 新建 | 白石镇 | 2022.6-2022.12 | 区农业农村委 | 实施酸化土壤改良5000亩，集成示范酸化土壤改良综合技术，开展效果监测。 | 通过酸化土壤改良项目的实施，项目区域内，土壤pH值平均提高0.1以上，增加农作物产量实现增收，受益农户200余户，其中脱贫人口50余户。 | 100 | 100 |  |
| 13 | 绿色防控与统防统治融合推进项目 | 产业生产发展项目 | 新建 | 全区 | 2022.6-2022.12 | 区农业农村委 | 实施农作物绿色防控与统防统治6500亩以上。 | 通过该项目实施，项目区内化学农药用量较周边农户常规防治减少15%以上，病虫害绿色防控覆盖率达到90%以上、统防统治覆盖率达到60%以上；带动150户以上增收，其中脱贫户80户以上。 | 170 | 170 |  |

| 14 | 黔江区2021年高标准农田建设项目 | 产业生产发展项目 | 新建 | 阿蓬江镇、濯水镇、太极镇 | 2022.6-2022.12 | 区农业农村委 | 新增高标准农田建设4万亩。 | 按照高标准农田“七化”建设目标，对项目区农田进行宜机化改造，改良土壤，完善田间道路设施，满足大中型农业机械能进出地块，配套灌溉和排水设施，实现农田能灌能排，增强抵御自然灾害能力，从而降低劳动力投入，提高土地利用率，改善生产生活环境，促进农业发展和农民致富。项目区建成后，新增高标准农田建设4万亩，项目区建设高标准农田面积10294亩，项目实施后，预计新增粮食产量229万公斤，年新增种植业总产值804.06万元。生产路路通达度将达到95%，新增机耕面积5601亩，新增节水灌溉面积3200亩。 | 2000 | 308 | 因整合资金有限，本次安排308万元。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 黔江区2022年高标准农田建设项目 | 产业生产发展项目 | 新建 | 白石镇、金洞乡、五里镇、马喇镇、小南海镇、黄溪镇 | 2022.6-2022.12 | 区农业农村委 | 新增高标准农田建设5万亩。 | 项目完工后，项目区建设高标准农田面积5万亩，项目实施后，预计单位面积提高产出10%～15%，新增粮食产量约250万公斤。 | 1000 | 162 | 因整合资金有限，本次安排162万元。 |
| 16 | 黔江区2022年撂荒地复耕复种项目 | 产业生产发展项目 | 新建 | 30个乡镇街道 | 2022.6-2022.12 | 区农业农村委 | 整治全区撂荒地1.25万亩，其中示范面积5000亩。 | 通过整治全区撂荒地1.25万亩，达到复耕复种条件，新增粮油播种面积1.25万亩，新增产0.1875万吨。 | 500 | 500 |  |
| 17 | 太极镇农产品加工园配套设施 | 产业生产发展项目 | 新建 | 太极镇 | 2022.6-2022.12 | 区农业农村委 | 1.新建并硬化道路0.254公里，路幅宽8.5m，车行道宽5.5m； 2.完成农产品加工园消防设施等，新建1座厕所。 | 建成太极农产品加工园，引进农产品加工企业入驻，达产后可实现年产值1.5亿元，解决500余群众就近就业。推动产业由单一向多元、传统向现代、品质向品牌转变，带动产业链条化发展，促进产业提质增效，一二三产业融合发展。 | 150 | 150 |  |

| 18 | 阿蓬江镇麒麟烟点烤烟烘烤工场及育苗场维修工程 | 产业生产发展项目 | 改扩建 | 阿蓬江镇麒麟村2组、3组 | 2022.6-2022.12 | 区农业农村委 | 麒麟烟点22座烤烟烘烤房维修：C25路面350平方米、C20地坪495平方米、立面改造8070平方米及附属配套设施；烘烤工场C20地坪750平方米、彩钢棚1028㎡及附属基础设施建设；育苗场C25路面160㎡、C20地坪1751㎡及附属配套设施维修。 | 受益总人口850人（脱贫人口128人），土地流转3000亩，带动55户烟农增收烟叶4200亩（其中脱贫户6户360亩），预计产值2000万元，解决就近群众务工就业80人（脱贫人口26人），增收160万元。 | 112.85 | 112.85 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 水市镇烟科所育苗场维修项目 | 产业生产发展项目 | 新建 | 水市镇水市社区2组 | 2022.6-2022.12 | 区农业农村委 | 1.购置烟科所4座门与薄膜；2.育苗场硬化1080平方米，20厘米厚C25砼路面；3.育苗场硬化720平方米，15厘米厚C25砼路面。 | 让有条件的村民参与入股，增强群众的“造血功能”，让农户实现户均增收5000元以上。 | 45 | 45 |  |
| 20 | 黑溪镇光明村、改革村蚕桑生产示范片轨道自动运输建设项目 | 产业生产发展项目 | 新建 | 光明村7组、改革村4组 | 2022.6--2022.12 | 区农业农村委 | 轨道自动运输建设1.5公里。 | 带动100亩蚕桑，改善蚕桑生产条件，引领蚕桑产业发展，带动周边务工，增加脱贫户收入。受益293人，其中脱贫巩固人口59人。 | 18 | 18 |  |
| 21 | 白石镇凤山村张朝岗产业路硬化项目 | 产业生产发展项目 | 新建 | 鞍山村庙坪至后槽 | 2022.6 | 区农业农村委 | 硬化产业路5.2公里，宽3.5米、厚20c米，C25水泥砼路面。 | 解决凤山村500亩粮油、蔬菜种植及120亩蚕桑基地、萝卜种植基地、黄金种植基地、规模养牛场，生猪养殖场道路通行难，改善村组1175人出行和生产生活条件，其中脱贫人口165人。 | 219 | 219 | 以工代赈 |
| 22 | 水市乡水市社区4组大井坝至石子坝产业路硬化项目 | 产业生产发展项目 | 改扩建 | 水市镇水市社区 | 2022.12 | 区农业农村委 | 围绕水市社区4组1000亩烤烟种植产业，硬化大井坝至石子坝道路，全长6公里，宽3.5米，20c米厚C25水泥砼路面 | 切实解决1000亩烤烟种植产业运输问题，改善水市镇水市社区425人生产生活条件，其中脱贫人口14人。 | 252 | 252 | 以工代赈 |

| 23 | 五里镇胡家坝村产业路硬化项目 | 产业生产发展项目 | 新建 | 胡家坝村1、4、5组 | 2022.6-2022.10 | 区农业农村委 | 硬化产业路3.5米宽、长1.05公里。 | 围绕300亩蚕桑、中药材40亩新建产业路0.52公里，宽3.5米，0.53公里，宽4.5米。 | 45 | 45 | 以工代赈 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 黑溪镇产业路硬化项目 | 产业生产发展项目 | 通畅 | 黑溪镇胜地社区8组、改革村5组 | 2022年底建成 | 区农业农村委 | 建设烤烟及粮油产业路3.5米宽，共计5.4公里。其中新建3.6公里，扩建1.8公里。 | 改善胜地社区8组、改革村5组364人出行和生产生活条件，其中脱贫巩固人口58人。 | 87 | 87 | 以工代赈 |
| 25 | 沙坝镇十字社区5组灌溉设施维修整治项目 | 农村基础设施项目 | 新建 | 十字社区5组 | 2022.6-2022.11 | 区农业农村委 | 整治维修蓄水池1口，维修渠堰近1公里及附属设施。 | 项目建成后，将带动十字社区新建50亩蔬菜基地建设，提高群众满意设，助推乡村振兴。 | 16 | 16 |  |
| 26 | 黔江区农村供水保障工程 | 农村基础设施项目 | 续建 | 30个乡镇街道 | 2022.6-2022.11 | 区水利局 | 实施黔江区太极镇农村供水保障工程；黑溪水厂工程1座，供水规模2000m³/d；新建黑溪水厂水源工程，输水能力2000m³/d；在新陆村、太极村、金团村、太极集镇等6个片区实施农村供水保障工程；实施30处水质提升工程；五里镇马家湾农村供水保障水源工程。 | 通过实施2022年黔江区农村供水保障工程，可提升保障太极镇、黑溪镇、五里镇、水市镇、鹅池镇、阿蓬江镇、中塘镇8.56万人（其中脱贫人口0.87万人）水量、水质。项目建设可带动2000人务工增收，其中脱贫人口200人以上。 | 1000 | 200 | 因整合资金有限，本次安排200万元。 |
| 27 | 2022年水利工程维修养护 | 农村基础设施项目 | 新建 | 30个乡镇街道 | 2022.6-2022.11 | 区水利局 | 水库维修养护、雨水情监测、安全监测、水闸维修养护、划界保护堤防工程、农田灌溉水有效利用系数测算分析、水文设施维修养护、山洪灾害防治非工程措施维修养护等。 | 水库维修养护、雨水情监测、安全监测、水闸维修养护、划界保护堤防工程、农田灌溉水有效利用系数测算分析、水文设施维修养护、山洪灾害防治非工程措施维修养护等。受益人口326800人，其中脱贫人口44834人。 | 254 | 254 |  |
| 28 | 黔江区山洪灾害防治项目 | 农村基础设施项目 | 新建 | 全区 | 2022.6-2022.11 | 区水利局 | 实施自动雨量站改造10个、自动水位站改造5个。 | 减少人民群众受山洪灾害损失，受益人口200000人，其中脱贫人口16000人。 | 68 | 68 |  |

| 29 | 黔江区2022年水质监测项目 | 农村基础设施项目 | 新建 | 30个乡镇街道 | 2022.6-2022.11 | 区水利局 | 14个河流断面、3座水库、135处（510个点位）农村供水工程水质监测。 | 监督检测全区供水水质，覆盖全区脱贫人口喝上安全饮用水。受益人口320000余人，其中脱贫人口26000余人。 | 56 | 56 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 黔江区水系连通及水美乡村建设试点项目 | 农村基础设施项目 | 续建 | 城西街道、城东街道、城南街道、金溪镇 | 2022.6-2022.11 | 区水利局 | 建设防污控污设施、河岸绿化及生态修复设施、水文化及其配套设施等。水系连通工程1处，建设引水堰2座，引水隧洞2处，隧洞总长度3.933公里；河道清淤疏浚工程5处，总疏浚长度16.6公里，总清淤量8.65万立方米；河道岸坡整治工程6处，治理河道总长21.5公里，两岸岸坡整治长度12.178公里；水土保持工程5处；水美乡村建设重要节点5处。 | 本工程涉及黔江区城西街道洞塘居委、关云村、城东街道金桥居委、金溪镇平溪村、桃坪村、山坳村、城南街道香水村，总户数3969户、总人口16037人，其中脱贫人口1496人。主要目标为：打造5个水美乡村示范点，水系连通解决黔江城区河段水质问题，调配生态水量267.2万立方米。打造“河畅、水清、岸绿、景美、人和”的水美乡村，实现“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的乡村振兴目标。 | 5000 | 1258.374031 | 因整合资金有限，本次安排1258.374031万元。 |
| 31 | 黔江区中型灌区维修养护项目 | 农村基础设施项目 | 新建 | 相关乡镇街道 | 2022.6-2022.11 | 区水利局 | 维修养护中型灌区骨干工程1处，维修养护干渠24km，完成农业水价综合改革面积2.9万亩。 | 维修养护中型灌区骨干工程1处，维修养护干渠24km，完成农业水价综合改革面积2.9万亩。受益人口500人，其中脱贫人口80人。 | 50 | 50 |  |
| 32 | 黔江区河道管护项目 | 农村基础设施项目 | 新增 | 阿蓬江、濯水、黑溪等乡镇 | 2022.6-2022.11 | 区水利局 | 解决各乡镇镇村河道四乱、三排、三乱、三率问题，对重点河道清淤、排危。 | 保障沿河两岸人民群众生命财产安全。受益人口2050人，其中脱贫人口265人。 | 100 | 100 |  |
| 33 | 阿蓬江重庆黔江城区、重点乡镇段二期防洪治理工程 | 农村基础设施项目 | 续建 | 阿蓬江镇 | 2022.1-2022.9 | 区水利局 | 以防洪护岸为主，兼顾水土保持、环境整治等综合利用。本工程上起文家坝，下止阿蓬江与细沙河汇合口，治理河道长1.8km，治理岸线长3.357km（其中干、支流长分别为2.838km、0.519km）。 | 保障沿河两岸人民群众的生命财产安全。受益人口900人，其中脱贫人口120人。 | 1200 | 1200 |  |

| 34 | 黔江区黔江河册山河段综合治理工程 | 农村基础设施项目 | 续建 | 城南街道、城西街道、金溪镇 | 2022.6-2022.11 | 区水利局 | 以防洪护岸及水土流失治理、清淤行洪障碍，确保河道泄洪通畅，提高工程治理河段的行洪能力，保障沿河两岸人民群众的生命财产安全。本工程由城南街道黑山段、南沟段；城西街道册山段、塘坊段、瓦窑堡段和金溪镇平溪河段组成，河道治理河道总长5.449km。主要建设内容为：新建堤防工程长度4.57km，渠道长度0.266km，修复河堤长度0.124km，堤角加固0.268km，疏浚河道总长0.2km，新建人行桥3座，新建下河梯步7处，新建拦沙坎1座。 | 改善防治范围内及周边地区环境质量，有效控制水土流失，保持生态平衡，减少自然灾害；保护岸坡稳定，改善居民生活环境，完善便民设施；改善工程区行洪能力。受益人口678人，其中脱贫人口100人。 | 1580 | 200 | 因整合资金有限，本次安排200万元。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | 黔江区细沙河阿蓬江镇金洞乡重点河段综合治理工程 | 农村基础设施项目 | 续建 | 阿蓬江镇、金洞乡 | 2022.6-2022.11 | 区水利局 | 以防洪护岸为主，兼有岸坡治理、水土保持、美化环境等综合任务。本工程由阿蓬江镇小罗坝河两河居委段、阿蓬江镇细沙河两河居委段、阿蓬江镇草圭堂河沟大坪村段、阿蓬江镇曾家沟细水村段、金洞乡马喇河金洞村河段组成，治理河道长度3.5km。工程主要建设内容为：新建堤防工程长度4.21km，疏浚河道总长2.65km，新建人行桥12座，新建穿堤涵管9处，新建下河梯步16处。 | 改善防治范围内及周边地区环境质量，有效控制水土流失，保持生态平衡，减少自然灾害。受益人口396人，其中脱贫人口40人。 | 280 | 280 |  |

| 36 | 黔江区金溪河太极镇金鸡坝河段综合治理工程 | 农村基础设施项目 | 续建 | 太极镇李子村 | 2022.6-2022.11 | 区水利局 | 通过水利基础设施改造升级，达到稳固岸坡、完善亲水设施、美化环境，兼顾水土保持、保护耕地的目的，推动李子村金鸡坝农业示范园进一步提质增效，进一步加快了建成宜居宜业美丽村庄，助推太极镇市级乡村振兴重点帮扶镇建设。工程治理河段总长2.28km，工程治理设计岸线总长4.45km。建设内容包括护岸、堤顶人行步道、拦河堰等。 | 保障李子村扶贫产业防洪安全，通过工程建设美化环境，推动水美乡村建设，实现乡村振兴。受益人口90人，其中脱贫人口10人，保护农田及产业150亩。 | 34 | 34 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | 重庆市黔江区太极河流综合治理工程 | 农村基础设施项目 | 新建 | 太极镇、金溪镇、白土乡 | 2022.6-2022.11 | 区水利局 | 对太极河流和流域内金溪河、赵家河、泉塘河等重要支流，采取河道清障、清淤疏浚、岸坡整治、水土保持、水环境整治等综合治理措施。结合地域特点、产业配套、文化底蕴，打造2个滨水文化节点，提升河道品质。 | 对太极河流和流域内金溪河、赵家河、泉塘河等重要支流，采取河道清障、清淤疏浚、岸坡整治、水土保持、水环境整治等综合治理措施。结合地域特点、产业配套、文化底蕴，打造2个滨水文化节点，提升河道品质。受益人口4000人，其中脱贫人口330人。 | 2000 | 200 | 因整合资金有限，本次安排200万元。 |
| 38 | 黔江区太极河太极镇集镇河段综合治理工程 | 农村基础设施项目 | 续建 | 太极镇集镇 | 2022.6-2022.11 | 区水利局 | 通过水利基础设施改造升级，提高集镇防洪能力，达到稳固岸坡、完善亲水设施、美化环境的目的，推动太极乡进一步加快了建成宜居宜业美丽村庄，助推太极镇市级乡村振兴重点帮扶镇建设。工程治理河段总长0.96km。建设内容包括整治拦河堰、护岸、亲水步道、防腐木栈道、清淤疏浚、安全护栏等，其中新建护岸长度0.21km，新建亲水步道长0.42km，整治拦河堰1座，新建堤顶防腐木栈道长0.14km，清淤疏浚0.34km，新建安全防护栏杆0.42km。 | 保障太极乡集镇防洪安全，通过工程建设美化环境，推动水美乡村建设，实现乡村振兴。受益人口330人，其中脱贫人口45人，保护农田及产业6亩。 | 23 | 23 |  |

| 39 | 下坝分洪隧洞进出段河道整治工程 | 农村基础设施项目 | 续建 | 城南街道 | 2022.6-2022.11 | 区水利局 | 拆除观音岩电站取水坝1处，改造拦砂坝2处；河道疏浚500m；分洪隧洞出口采用钢筋混凝土拱形结构，顶拱沿隧洞出口向外延伸22.18m；观音岩电站厂房侧面栽植常绿植物，挡墙、厂房立面及房顶栽植藤蔓植物。 | 保障沿河两岸人民群众的生命财产安全，受益人口1200人，其中脱贫人口96人。 | 107 | 107 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | 重庆市黔江区两岔路坡面径流观测场维护 | 农村基础设施项目 | 新建 | 城西街道册山居委 | 2022.6-2022.11 | 区水利局 | 对重庆市黔江区两岔路坡面径流观测场设施设备进行维护。 | 对两岔路坡面径流观测场检测设施设备维修养护，完成2022年1至12月份水土流失监测任务，每月上报监测成果。通过对册山小流域3000余人为活动水土流失检测，其中脱贫人口25户68人，改善人居环境条件。 | 15 | 15 |  |
| 41 | 黔江区金桥小流域水土保持综合监测站运行维护 | 农村基础设施项目 | 新建 | 城西街道 | 2022.6-2022.11 | 区水利局 | 对黔江区金桥小流域水土保持综合监测站设施设备进行维护，水位流量关系率定测算。 | 对黔江区金桥小流域水土保持综合监测站设施设备进行维护，水位流量关系率定测算。完成2022年1至12月份水土流失监测任务，每月上报监测成果。通过对金桥流域4000人为活动水土流失检测，其中脱贫人口37户92人，改善人居环境条件。 | 50 | 50 |  |
| 42 | 冯家街道寨子社区桃花溪步行道堤岸水毁恢复工程 | 农村基础设施项目 | 维修履行 | 寨子社区 | 2022.6-2022.11 | 区水利局 | 维修受特大暴雨山洪影响造成垮塌的步行道堤岸，消除对周边房屋造成的安全隐患，主要建设内容为砌筑片石砼挡墙、新建人行步道、水泥仿木栏杆等。 | 恢复冯家街道寨子社区官村景区核心景区进出通道，提升官村景区形象，消除周边1户房屋安全隐患。受益人口50人，其中脱贫人口8人。 | 25 | 25 |  |
| 43 | 2022年“数商兴农工程”试点示范村项目 | 产业生产发展项目 | 新建 | 冯家街道寨子社区、金溪镇长春村等 | 2022.5-2022.12 | 区乡村振兴局 | 在冯家街道寨子社区、金溪镇长春村等开展“数商兴农工程”试点示范村建设工作，内容包括数字乡村服务、产业可视化监管、数字化大田普通基地种植、数字化养殖等。 | 建成市级“数商兴农工程”试点示范村。 | 50 | 50 |  |

| 44 | 2022年叉车操作培训 | 产业生产发展项目 | 新建 | 重庆旅游职业学院 | 2022.5-2022.12 | 区乡村振兴局 | 对全市有意愿参加叉车操作培训的脱贫户、边缘户监测人口、低保户进行培训，全年培训脱贫户、边缘户、监测人口、低保户476人。 | 全年培训脱贫户、边缘户、监测人口、低保户476人。让脱贫户、边缘户、监测人口、低保户学习技能，促进就业增收。 | 238 | 238 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | 2022年病人护理培训 | 产业生产发展项目 | 新建 | 黔江区华光计算机职业学校 | 2022.5-2022.12 | 区乡村振兴局 | 对全市有意愿参加病人护理培训的脱贫户、边缘户、监测人口、低保户进行培训，全年培训脱贫户、边缘户120人。 | 全年培训脱贫户、边缘户120人。让脱贫户、边缘户学习技能，促进就业增收。 | 68.4 | 68.4 |  |
| 46 | 2022年母婴护理培训 | 产业生产发展项目 | 新建 | 黔江区华光计算机职业学校 | 2022.5-2022.12 | 区乡村振兴局 | 对全市有意愿参加母婴护理培训的脱贫户、边缘户、监测人口、低保户进行培训，全年培训脱贫户、边缘户80人。 | 全年培训脱贫户、边缘户80人。让脱贫户、边缘户学习技能，促进就业增收。 | 45.6 | 45.6 |  |
| 47 | 2022年家政服务培训 | 产业生产发展项目 | 新建 | 黔江区长城技术培训学校 | 2022.5-2022.12 | 区乡村振兴局 | 对全市有意愿参加家政服务培训的脱贫户、边缘户、监测人口、低保户进行培训，全年培训脱贫户、边缘户112人。 | 全年培训脱贫户、边缘户112人。让脱贫户、边缘户学习技能，促进就业增收。 | 63.84 | 63.84 |  |
| 48 | 2022年健康照护师培训 | 产业生产发展项目 | 新建 | 黔江区长城技术培训学校 | 2022.5-2022.12 | 区乡村振兴局 | 对全市有意愿参加健康照护师培训的脱贫户、边缘户、监测人口、低保户进行培训，全年培训脱贫户、边缘户110人。 | 全年培训脱贫户、边缘户110人。让脱贫户、边缘户学习技能，促进就业增收。 | 62.7 | 62.7 |  |
| 49 | 2022年本土人才（乡村医生）培训 | 产业生产发展项目 | 新建 | 重庆旅游职业学院 | 2022.5-2022.12 | 区乡村振兴局 | 对全区有意愿参加本土人才（乡村医生）的对象进行业务培训。 | 提升黔江区医护人员的业务技能和服务水平。 | 60 | 60 |  |
| 50 | 2022年本土人才（乡村幼教）培训 | 产业生产发展项目 | 新建 | 重庆旅游职业学院 | 2022.5-2022.12 | 区乡村振兴局 | 对全区有意愿参加本土人才（乡村幼教）的对象进行业务培训。 | 提升黔江区幼儿教师的业务能力。 | 40 | 40 |  |
| 51 | 2022年本土人才（劳务经纪人）培训 | 产业生产发展项目 | 新建 | 黔江区华光计算机职业学校 | 2022.5-2022.12 | 区乡村振兴局 | 对全区有意愿参加本土人才（劳务经纪人）的对象进行培训。 | 培育和扶持一批骨干劳务经纪人，提高业务素质和能力。 | 10 | 10 |  |

| 52 | 2022年重庆市黔江区农产品质量安全与品牌建设 | 产业生产发展项目 | 新建 | 黔江区30个乡、镇、街道 | 2022.5-2022.12 | 区农技中心 | 1.完成市农业农村委下达的本级农产品定量检测910个、快速检测4000个，2、购买30台农残检测速测仪及试剂；3.品牌申报、续展及产品检测；4、配套食用农产品承诺达标合格证开具所需耗材等。 | 通过该项目实施，可实现当地农产品上市前快速检测4000个，定性检测910个，实现246家生产经营主体开具食用农产品达标合格证，确保上市农产品质量合格率达到98%以上，带动脱贫户和监测户750人以上实现增收。 | 172 | 172 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 | 舟白新园保供蔬菜基地配套基础设施建设项目 | 产业生产发展项目 | 续建 | 舟白街道县坝城居委 | 2022.6-2022.12 | 区农技中心 | 1、修建生产路、基地围栏、排水沟、防洪堡坎等基础设施； 2、修建灌溉设施及购置农机具设备；3、新建单栋钢架大棚2600平方米、维修更新钢架大棚60亩；4、购买绿色防控设备、新品种试验示范、土壤地力提升及酸性土壤改良示范。 | 项目建成后，每年可向市场提供鲜菜700吨以上，平抑当地蔬菜价格，体现保供基地作用。带动指导当地100余农户发展蔬菜产业，带动受益脱贫人口20人以上实现家庭增收。 | 90 | 90 | 项目总投资180万元，其中企业自筹90万元，财政补助90万元。 |
| 54 | 黄溪镇榨菜生产污水处理建设 | 产业生产发展项目 | 新建 | 黄溪镇 | 2022.6-2022.12 | 区农技中心 | 新建榨菜生产污水处理系统全套。其中土建预计投资96万元，含基础开挖、地基换填、筏板基础以及新建厌氧池、好氧池、生化池、絮凝沉淀池、污泥池等共计800立方米等 。工艺设备设施购置及安装预计投资76万元，含预处理部分、厌氧池部分、污泥部分、好氧池及沉淀池部分、絮凝池部分和机房部分。建成后可实现100立方米/日污水处理能力。 | 项目建成后，将达到日处理污水100立方米的处理能力，为年产3000吨榨菜的生产提供配套服务。项目可直接吸纳脱贫户12人、残疾人3人和残疾人家庭成员5人务工，带动监测户、脱贫户、残疾人家庭100户以上种植青菜头，实现家庭增收。 | 86 | 86 | 项目总投资172万元，其中企业自筹86万元，财政补助86万元。 |
| 55 | 黔江区2022年种植技术培训 | 产业生产发展项目 | 新建 | 黔江区 | 2022.6-2022.12 | 区农技中心 | 开展羊肚菌培训2期、桑枝菌培训1期、水稻栽培技术培训1期、柑橘优质栽培技术1期、果树栽培技术1期、大豆油料扩种技术培训1期、茶叶种植技术培训1期、吊瓜子种植技术培训1期；每期培训50人，合计9期，共450人。 | 通过开展黔江区种植农户及脱贫监测三类户450人培训，带动90人以上就业或发展产业实现增收。 | 94.5 | 94.5 |  |

| 56 | 2021年黔江区农民教育培训 | 产业生产发展项目 | 新建 | 黔江区 | 2021.10-2022.6 | 区农技中心 | 开展高素质农民550人培育，其中：新型农业服务主体经营型250人、专业生产型、技能服务型、专业种养加能手、脱贫户、产业扶贫带头人300人农民教育培训。 | 项目建成后，通过对专业种养加能手、脱贫户、产业帮扶带头人550人的培训，可带动产业发展，受益脱贫人口65人。 | 74 | 74 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57 | 2022年黔江区高素质农民教育培训项目 | 产业生产发展项目 | 新建 | 全区 | 2022.6-2022.12 | 区农技中心 | 开展高素质农民教育经营管理型人才138人；专业生产型和技能服务型人才152人；农村致富带头人培训300人，认定80人等培育、培训任务、高职扩招10人。 | 项目实施后，可实现600人提高农业科技技术水平。带动脱贫人口50人发展产业。 | 198 | 198 |  |
| 58 | 2022年双低高油油菜种采购项目 | 产业生产发展项目 | 新建 | 全区 | 2022.6-2022.11 | 区农技中心 | 采购双低高油油菜种子16000kg，发放到全区30个乡镇街道，油菜种植面积达到14万亩。 | 通过该项目实施，可实现亩产油菜120公斤，带动脱贫户2400余户实现增收。 | 100 | 100 |  |
| 59 | 阿蓬江镇2022年高碛社区邬杨树、白果坪片区人居环境整治项目 | 农村基础设施项目 | 新建项目 | 高碛社区 | 2022.6-2022.12 | 区民族宗教委 | 1.新建入户路5公里；2.新建公共厕所1个，维修公共厕所1个，新建生化池2个；3.新建污水管网1000米；粪污集中收纳池4.整治院落农房200户，新建栅栏2000米，青石板院坝1000平方米。 | 改善高碛社区邬杨树、白果坪片区人居环境面貌，提升当地群众生活环境品质，推动乡村振兴示范村建设，受益群众200户以上。 | 200 | 200 | 以工代赈 |
| 60 | 小南海镇板夹溪十三寨人居环境整治项目 | 农村基础设施项目 | 新建 | 新建村 | 2022.6-2022.11 | 区民族宗教委 | 为了充分发挥国家级少数民族特色村寨-板夹溪十三寨市级乡村振兴示范引领作用，进一步提升板夹溪十三寨少数民族特色村寨品牌价值，改善村民生产生活条件，降低区域内产业发展成本（茶叶200亩、中药材300余亩、中蜂800桶），开展板夹溪十三寨人居环境整治项目（入户道路约800米，庭院整治2200平方米，整治沟渠200米，新建栅栏1000米，污水管网整治1000米， 庭院整治3500平方米，堡坎300立方等）。 | 项目建成后，将提高板夹溪十三寨少数民族特色村寨品牌价值，同时充分发挥市级乡村振兴示范引领作用，降低产业生产成本（茶叶200亩、中药材300余亩、中蜂800桶），改善周边农户305人（其中脱贫人口36人）生产生活环境，切实增强群众的获得感、幸福感和安全感。 | 160 | 160 | 以工代赈 |

| 61 | 濯水镇三门社区5-7组人居环境提升整治项目 | 农村基础设施项目 | 新建 | 濯水镇三门社区5、6、7组 | 2022.6-2022.11 | 区民族宗教委 | 提档升级农户院落，包括院坝、栏杆（木栅栏）、堡坎等建设，进行院坝硬化、边沟整治和连户路建设等；硬化5组入户路3米宽，0.3公里长；维修硬化6-7组入户路3米宽，0.8公里长。 | 消除“脏、乱、差”现象，改善三门社区1500人（脱贫人口60人）生产生活条件，巩固脱贫攻坚成果，助力发展乡村旅游。 | 100 | 100 | 以工代赈 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 | 白石镇鞍山村“王家坪”大院人居环境整治项目 | 农村基础设施项目 | 新建 | 鞍山村“王家坪大院” | 2022.6-2022.11 | 区民族宗教委 | 消除“脏、乱、差”现象，改善人居环境，巩固拓展脱贫攻坚成果，对项目区内127户的入户路、连网路、人行路、厨房、厕所、畜禽圈舍、院坝进行维修整治（硬化入户道路1000米；整治庭院1400平方米；环境整治1000平方米；新建挡土墙200米；增设涵管3处；改造连网路200米新建栅栏1500米；新增设垃圾箱体；整治污水管网等项目）。 | 项目建成后，全面改善项目区127户588人（其中脱贫人口12户49人）的生产生活条件，有效消除受益农户人居环境“脏、乱、差”现象，为全面推进乡村振兴打下良好的环境基础，切实增强群众的获得感、幸福感和安全感。 | 136.3 | 136.3 | 以工代赈 |
| 63 | 蓬东乡尖山村一组人居环境整治项目 | 农村基础设施项目 | 新建 | 尖山村1组 | 2022.6-2022.11 | 区民族宗教委 | 改善尖山村1组川古台村容村貌，入户路2公里，茶园生产路1公里，地坝整治3000平方米、饮用水源整治、圈舍改造、卫生厕所改造20户等。 | 消除川古台附近群众“脏、乱、差”现象，改善当地群众生产生活条件，降低500亩茶园和100桶中蜂生产成本，打造乡村观光旅游，增加周围群众的收入。 | 120 | 120 | 以工代赈 |
| 64 | 2021年桑园套作青菜头补助 | 产业生产发展项目 | 续建 | 太极镇、金溪镇、黄溪镇、黑溪镇、白石镇、濯水镇、水市镇、石会镇、蓬东乡等9个乡镇 | 2021.8-2022.3 | 区林业局 | 在部分乡镇发展桑园套作青菜头面积1388.71亩。 | 通过项目建设，带动124户蚕农户（其中脱贫户20户）套种青菜头1388.71亩，增加收益100万元左右。 | 20.83 | 20.83 |  |

| 65 | 2022年养蚕大棚雪灾救灾 | 产业生产发展项目 | 改建 | 邻鄂镇、石会镇、黑溪镇、黄溪镇、黎水镇、金溪镇，石家镇、鹅池镇、中塘镇、白石镇、五里镇、杉岭乡、蓬东乡、白土乡、新华乡等15个乡镇 | 2022.6-2022.12 | 区林业局 | 对16个镇乡937个受灾养蚕大棚（其中重灾808个，轻灾129个）恢复重建。 | 通过项目建设，带动16个乡镇80余户蚕农户（其中脱贫户9户）937个受灾养蚕大棚恢复重建，重新投入生产。年养蚕3000张，产茧2000担以上，产值400万元以上。 | 174.5 | 174.5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 66 | 2022年蚕桑技术培训项目 | 产业生产发展项目 | 新建 | 教学点：乡村振兴学院，现场教学：太极镇（金溪镇，石会镇）蚕桑示范基地 | 2022.6-2022.12 | 区林业局 | 对全区高标准桑园示范户、小蚕共育户、养蚕大户（含脱贫户）等300人进行分期培训，培训内容包含：桑园管理、蚕养殖技术培训、桑园复种技术、蚕桑多元化利用、现场教学、桑枝食用菌栽培技术等内容。 | 通过培训，提高全区300余户蚕农户技术水平，辐射带动周边2000余户蚕农户（包含脱贫户等300余户）技术水平再提升。 | 36 | 36 |  |
| 67 | 国有林区防火便民道路建设 | 农村基础设施项目 | 新建 | 太极国有林区 | 2021.12-2022.12 | 区林业局 | 硬化林区防火公路2.6公里（硬化路面5.5米宽，20cm厚弯拉强度标准值4.0MPa，路基顶面当量回弹模量：400MPa；修整砌筑边沟2.95公里，M7.5浆砌片石，C15细石砼铺底；安装生命护栏1.742公里）。 | 改善林区群众、周边农户生产生活和出行安全，促进国有森林资源、生物多样性的保护，实现森林生态资源稳步增长和生态安全的维护。120余人（其中脱贫户6户）参与项目建设，增加就近40余群众就业务工渠道，促进农户持续增加收入，改善周边农户产业发展条件。项目完工及时率100%，受益脱贫人口满意度90%。 | 146.1 | 146.1 |  |

| 68 | 黔江区城南街道2022年李家溪安置区就业产业项目 | 农村基础设施项目 | 新建 | 李家溪安置点 | 2022.5-2022.11 | 区发展改革委 | 建设鸡杂辅料加工厂，主要包括：建设厂房6000㎡，其中泡菜存放区约4000㎡，生产用房1500㎡，展示厅500㎡；自动包装生产线4套。 | 实现年产值2000万元，利润总额 150万元，缴纳企业所得税50万元，提供50个就业岗位，带动易地扶贫搬迁户就业增收，实现搬得出、能就业、逐步能致富目标。 | 100 | 100 | 项目总投资300万元，其中企业自筹200万元，财政补助100万元。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 69 | 黔江区城南街道李家溪安置区人行道扩建项目 | 农村基础设施项目 | 改扩建 | 李家溪安置点 | 2022.5-2022.11 | 区发展改革委 | 扩建人行道1369.2㎡（包括钢结构人行桥一座）拆除现状围墙长230m，加宽现状桥梁两侧人行道，尺寸为2.5m*15m（钢结构），新建围墙长180m、挡墙长41m，安装人行隔离钢栏杆长387m、1m宽水沟盖板长220m、2.5m宽水沟盖板长55m，砖砌树围33个等。 | 改善李家溪搬迁脱贫户413户1531人出行及生产生活条件。 | 183 | 183 | 以工代赈 |
| 70 | 新华乡中安村3组小茶园至当门坡蚕桑产业路硬化工程 | 农村基础设施项目 | 新建 | 新华乡中安村 | 2022.5-2022.11 | 区发展改革委 | 硬化中安村3组小茶园至当门坡蚕桑产业路1.4公里，4.5米宽，20厘米厚，C25混凝土路面，同时完成路基补强、涵管建设等。 | 改善中安村蚕桑产业生产条件，同时方便3组120人出行，其中涉及搬迁脱贫户9户33人。 | 76 | 76 | 以工代赈 |
| 71 | 太极镇集镇至二级路连接线工程 | 农村基础设施项目 | 改扩建 | 太极镇李子村2组 | 2022年完工 | 区交通局 | 全长0.076公里，宽6.5米，6cm沥青混凝土路面层+20cm稳定碎石基层。 | 改善太极乡李子村2组1200人出行及生产生活条件，其中脱贫人口50人。 | 18 | 18 |  |

| 72 | 太极镇石槽村二级路至村委至金溪界窄路面加宽工程 | 农村基础设施项目 | 改扩建 | 太极镇石槽村 | 2022年完工 | 区交通局 | 改扩建路线全长4.307公里，主要建设内容为增设20个错车道。 | 改善太极镇石槽村800人出行及生产生活条件，其中脱贫人口120人。 | 24 | 24 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73 | 蓬东乡蓬勃社区烟厂站至佛门洞村道拓宽硬化工程 | 农村基础设施项目 | 改扩建 | 蓬东乡蓬勃社区1组 | 2022年完工 | 区交通局 | 全长约1.3公里，其中窄路面加宽段490米，增设5处错车道；硬化段810米，路基宽度为5.5米。 | 改善蓬东乡蓬勃社区1组552人出行及生产生活条件，其中脱贫人口36人。 | 71 | 71 |  |
| 74 | 濯水镇堰塘村次竹坪（挑担坨）农村黑臭水体整治项目 | 农村基础设施项目 | 新建 | 濯水镇堰塘村 | 2022.5-2022.12 | 区生态环境局 | 一是完善生活污水治理设施。对该区域未进行卫生改厕未建设三格式化粪池的农户进行改厕，同时建设5立方米污水处理设施一座配套管网约1公里，实现雨污分流。二是完善生活垃圾清运设施设备，对水体及周边垃圾进行清理并转运处理，加强日常的保洁清运。三是对水塘底泥进行清淤，新建生态水塘一个，面积约1000平方米。 | 消除该水体黑臭情况，改善该区域周边约46户171人，其中常住人口约110人（脱贫户6户22人，低保户2户7人）人居环境。 | 100 | 100 |  |
| 75 | 金洞乡峡口坝农村生活污水治理项目 | 农村基础设施项目 | 新建 | 金洞乡鱼泉村峡口坝 | 2022.5-2022.12 | 区生态环境局 | 新建处理能力20m³/d污水处理站一座并配套管网约200米，对原有破损管道约进行修复。 | 解决峡口坝居民点120余户300余人生活污水直排入河问题（其中脱贫户21户86人、脱贫不稳定户1户6人、边缘户1户3人和突发严重困难户6户19人），改善农村人居环境，提升人民群众生活质量。 | 80 | 80 |  |

| 76 | 沙坝镇万庆村、脉东社区污水处理站维修整治项目 | 农村基础设施项目 | 新建 | 沙坝镇万庆村、脉东社区 | 2022.6-2022.12 | 区生态环境局 | 1.对脉东社区地下管网堵塞机具开挖更换管网，更换围挡。2.对万庆村滑坡实施抗滑桩加固、新建人工湿地、砂石回填、栅栏围挡等。 | 解决万庆村100余户400人（其中脱贫户10户41人、低保户2户2人）、脉东居委50余户200多人（其中脱贫户12户46人、低保户9户22人）生活污水外排问题，改善农村人居环境，提升人民群众生活质量。 | 60 | 60 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 77 | 2022年黔江区畜牧产业化奖励扶持政策 | 产业生产发展项目 | 续建 | 全区 | 2022.1-2022.12 | 区畜牧中心 | 开展生猪、肉牛标准化规模养殖场竞建，实施良种母猪更新，引进二杂及以上标准母猪，支持从区外引牛以及能繁母牛扩群增量，推动牛产业发展，免费为全区能繁母牛养殖场（户）提供优良种公牛细管冻精、液氮。 | 通过实施2022年黔江区畜牧产业化奖励扶持政策，对竞建生猪、肉牛标准化规模养殖场给予补助，对经申报审批新引进的二杂及以上标准母猪、母牛给予补助，免费为全区能繁母牛养殖场（户）提供优良种公牛细管冻精、液氮，可带动50户农户增收，其中脱贫户10户。 | 500 | 500 |  |
| 78 | 2022年养殖技术培训项目 | 产业生产发展项目 | 新建 | 全区 | 2022.6-2022.12 | 区畜牧中心 | 开展肉牛养殖技术培训3期、生猪养殖技术培训1期、中蜂养殖技术培训1期，每期培训50人；共250人。 | 开展黔江区内养殖农户及脱贫监测三类户250人培训，带动250人发展畜牧产业。 | 60 | 60 |  |

| 79 | 人工影响天气作业 | 产业生产发展项目 | 新建 | 黔江区 | 2022.5-2022.12 | 区气象局 | 对水市、阿蓬江、麒麟盖、白土、中塘、邻鄂、鹅池等地区主要农作物和重点经济作物应对极端气候进行人工影响天气防雹增雨作业，使炮点保护范围最大限度减轻灾害损失。 | 保障105万亩农村土地作物在良好的天气环境下生长，预计产生经济效益1000万元以上。产生良好的社会效益，生态效益，促进农村农业的可持续发展。 | 50 | 50 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | 2022年灾害性天气预警项目 | 产业生产发展项目 | 新建 | 黔江区 | 2022.5-2022.12 | 区气象局 | 开展灾害性恶劣天气预警；有针对性地做好自然灾害预防工作；免受极端气候造成的经济损失，为农民创造经济效益提供天气保障，巩固脱贫攻坚成果。 | 让群众（包括脱贫户和监测对象）及时了解黔江区未来24小时和48小时天气预报，方便安排生产生活及农事活动，减低和预防恶劣天气对人民生产生活造成影响；巩固脱贫攻坚成果。 | 45 | 45 |  |
| 81 | 黔江区“三社”融合产业发展建设项目 | 产业生产发展项目 | 新建 | 相关街道、乡、镇 | 2022.6-2022.11 | 区供销合作社 | 高质量发展产业基地，支持产业发展购置种苗、有机肥、品牌培育、技术培训等。 | 通过一二三产业融合发展，可带动100户农户（其中10户脱贫户、8户边缘易致贫户）发展产业增收。 | 200 | 200 | 项目总投资400万元，其中企业自筹200万元，财政补助200万元。 |
| 82 | 黔江区基层社示范社培育建设项目 | 产业生产发展项目 | 续建 | 相关街道、乡、镇 | 2022.6-2022.12 | 区供销合作社 | 基层社运行所需设施设备、农产品电商设备、测土配方、农产品检测、阵地建设等。 | 通过基层社示范社建设，可在日用品、农资（技术）配送、农产品销售上带动80户农户（其中5户脱贫户、3户边缘易致贫户）增收。 | 90 | 90 | 项目总投资180万元，其中企业自筹90万元，财政补助90万元。 |
| 83 | 太极镇集镇天然气建设项目 | 农村基础设施项目 | 改扩建 | 太极镇李子村横山沟 | 2022.6-2022.12 | 区经济信息委 | 搬迁阀室1座，管道改线580米。 | 集镇天然气管道覆盖达到80户以上，其中脱贫巩固户10户以上；满足农产品加工园生产需求。 | 50 | 50 |  |
| 84 | 阿蓬江镇两河社区雨污管网工程 | 农村基础设施项目 | 新建 | 阿蓬江镇两河社区1组 | 2022.6-2022.12 | 区住房城乡建委 | 新建DN300污水管道长1814.3m，DN200污水管道长255m，DN110入户收集管长800m，现状污水提升泵站维修一处；新建DN400雨水管道长815m，DN500雨水管道长367.6m，DN600雨水管道长174m。 | 完成建设污水管网2069.3m，入户管网800m，雨水管网1356.6m，维修提升泵站一座。解决两河社区约500户农户（其中脱贫户76户，312人）。生活污水收集治理问题，改善居住环境。 | 680 | 200 | 因整合资金有限，本次安排200万元。 |

中共重庆市黔江区委农村工作暨实施乡村振兴战略领导小组办公室              2022年6月28日印发