黔江区生态环境保护督察反馈交办问题

整改销号情况公示表

| 整改任务概述 | - 炉岗井煤矿关闭后生态未修复。 |
| --- | --- |
| 整改责任单位 | - 区规划资源管理局牵头、邻鄂镇 |
| 整改目标 | - 2020年12月底前完成炉岗井煤矿生态修复。 |
| 整改措施及成效 | - 整改措施：1.督促炉岗井煤矿按照已编制的恢复治理方案加快推进生态修复。2.加强督促检查指导，确保已关闭矿山严格按照恢复治理方案落实各项修复措施。3.严格验收。恢复治理完毕后，组织有关部门（单位）严格对照恢复治理方案内容逐项进行验收，确保达到生态修复效果。 - 整改成效：已完成治理恢复，复耕复绿土地面积1.79公顷，已于2020年11月25日通过区级综合验收。2020年12月，该关闭矿山通过市规划和自然资源局审查销号。 |
| 整改时间 | - 2020年6月至2020年12月 |
| 社会监督联系人及电话 | - 白兴袤，79245501 |

备注：社会监督联系人由区生态环境保护督察办有关人员担任。