附件3

黔江区阿蓬江镇人民政府市政维护和保洁项目资金绩效自评报告

一、基本情况

- 黔江区阿蓬江镇人民政府市政维护和保洁项目属于本级经常性专项资金项目，主要用于辖区内垃圾日常清理、维护农村人居环境、道路维修保洁，地下排水管网畅通，和市政设施设备正常运转等。

二、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

- 2021年阿蓬江镇市政维护和保洁31万元，全部为2021年年初专项资金预算。

- 2.项目资金执行情况分析

- 2021年阿蓬江镇实际使用市政维护和保洁31万元，资金使用率100%。

- 3.项目资金管理情况分析

- 该项目资金严格管理，专款专用，支付程序符合财务管理及财经法规相关管理，不存在挤占、挪用、虚列等问题。

- 总体绩效目标完成情况分析

- 市政维护和保洁项目总体绩效目标完成情况较好，完善基础设施，加强道路维修保洁，保障地下排水管网畅通，和市政设施设备正常运转，提升居民的生活环境水平，全面改善环境面貌，提高公共服务水平。

- （三）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

- 主次干道维护条数≥10条，治理区域（村社区）13个，受益人口≥15000人，垃圾清运量≥1800吨，切实解决农村环境“脏、乱、差”问题，达到干净整洁有序。

- 质量指标

- 市政设施维修合格率100%，垃圾治理设施配套完整性100%，保洁完成率100%，总体绩效目标得分98分。

- 时效指标

- 垃圾清运及时率100%，垃圾日产日清清扫保洁率99%，实现垃圾日产日清，全面改善环境面貌。

- 成本指标

- 市政维护和保洁项目经费31万元。

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益

- 保障保洁环卫工人数量32人，提供就业岗位32个，带动辖区居民增加收入，解决部分就业问题，促进我镇经济发展。

- 社会效益

受益人口≥15000人，垃圾清运量1800吨，实现垃圾日产日清，全面改善环境面貌，切实解决农村环境“脏、乱、差”问题，达到干净整洁有序。

- 生态效益

垃圾治理设施配套完整性100%，配齐配全垃圾收集转运设施设备，按“户集、村收、镇运、区处理”的生活垃圾收运处理体系，全力推进农村生活垃圾减量化、资源化、无害化处理，改善农村人居环境。

- 可持续影响

完善基础设施，加强道路维修保洁，保障地下排水管网畅通，和市政设施设备正常运转，推进农村生活垃圾减量化、资源化、无害化处理，增强我镇可持续发展能力。

- 3.满意度指标完成情况分析

群众满意度达95%，提升居民的生活环境水平，提升居民生活质量。

- 未完成绩效目标的原因和下一步改进措施

2021年我镇市政维护和保洁群众满意度95%，未达到98%的目标，离群众满意度仍有差距，下一步，我镇将强化投入保障，健全环卫基础设施，加强保洁队伍建设，增强群众卫生、环保意识，提高居民居住幸福感。

- 绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位根据项目绩效评定指标对项目进行量化评价，自评得分98分。

绩效自评报告随部门决算公开。

- 绩效自评工作的经验、问题和建议

一是健全和完善财务管理制度和内控制度，创新管理手段，改进管理办法，加强培训，提升绩效自评人员专业素养。

二是建立健全科学财政绩效考评制度体系，加项目前期、中期、后期监管，发挥绩效管理激励约束作用，明确“花钱必问效，无效必问责”，提高财政资金使用效率。

六、其他需说明的问题

无。