附件1

黔江区黑溪镇人民政府

产业路硬化项目资金绩效自评报告

根据黔江农业农村委发〔2022〕32号文件精神，为进一步改善胜地社区8组、改革村5组村民出行和生产生活条件，增加当地脱贫户、监测户等农村低收入群体劳务收入，助推乡村振兴，切实增强群众获得感、幸福感和安全感。我镇积极组织，严格按照技术要求进行实施，并组织了绩效自评工作小组对黑溪镇人民政府产业路硬化项目资金实施了绩效自评工作。评价小组执行了必要的现场评价程序，并结合项目的决策、资金分配与使用、资金监督与管理及财务会计信息、项目组织管理、项目绩效等方面对项目进行了自评。现将评价情况报告如下：

一、基本情况

- 项目概况

为进一步改善胜地社区8组、改革村5组村民出行和生产生活条件，增加当地脱贫户、监测户等农村低收入群体劳务收入，助推乡村振兴，切实增强群众获得感、幸福感和安全感，根据黔江农业农村委发〔2022〕32号文件精神，区农业农村委统筹整合财政涉农资金87万元专项用于黔江区黑溪镇人民政府产业路硬化项目，建设地点为黑溪镇改革村和胜地社区，内容为道路开挖5公里，共5条线路，线路1起点位于水井堡，止于担子坪，长2.976公里；线路2起点位于担子坪，止于担子坪，长0.535公里；路线3起于大召片，止于大召岩，长0.897公里；路线4起于篓子坪，止于篓子坪，长0.317公里；路线5起于夜蒿堂，止于夜蒿堂，长0.275公里；道路采用3厘米厚碎石面层，路面宽度为3.5米。道路硬化0.405公里，路线1起于熊家湾，止于熊敏院坝，长0.096公里，路面宽度为4.5米；路线2起于熊家湾，止于熊世德院坝，长0.162公里，路面宽度为4.5米；路线3起于熊家湾，止于向家森院坝，长0.129公里，路面宽度为4米；路线4起于熊家湾，止于熊世权院坝，长0.018公里，路面宽度为4米。路基挖土石方25615立方米，3厘米厚碎石调平17500平方米5厘米厚碎石垫层1749平方米，硬化路面厚20厘米C25混凝土面层1749平方米，单孔钢筋混凝土圆涵管（DN600)3道（18米）。

- 项目资金预算、资金使用计划及项目实施进度

黔江区黑溪镇人民政府产业路硬化项目预算资金87万元，全部为重庆市财政衔接推进乡村振兴补助资金，实际到位资金87万元，项目已完工结算。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备

政府成立了黔江区黑溪镇人民政府政府产业路硬化项目领导小组，组长由镇长帅仕波担任，副组长为人大主席葛藤，成员包括党政办、财政办、平安办、应急办、经发办、特色产业中心负责人，镇长帅仕波负责黔江区黑溪镇人民政府产业路硬化项目的组织实施、协调资金拨付及资金使用的监督管理，分管领导葛藤、经发办、特色产业中心负责产业路硬化项目的勘察设计、工程质量的监督管理及初验工作，平安办、应急办负责产业路硬化项目实施过程中的纠纷调解及安全隐患排查。财政办负责将相应的拨付资金文件、计划文件归总，根据项目实际和重点绩效评价报告制定专项绩效自评指标。

经政府全体班子成员同意，采取比选的方式进行招标抽选，确定由重庆鸿榜实业有限公司实施建设。

（二）组织过程

1.征地拆迁情况

改革村、胜地社区负责组织召开村民代表会议，按照村民自治的方式，搞好产业路硬化项目实施的土地调整，制定产业路管护制度并组织实施。

2.项目管理情况

镇分管领导、经发办、特色产业中心工作人员、工程技术人员一起负责产业路硬化项目工程质量把控严格控制过程和关键部位技术措施，加强监管，根据工程量核算工程价款，并严格按照财务管理要求办理工程结算。

相关科室层层开展绩效自评，对项目概况、资金使用及管理情况、组织实施情况、绩效情况进行分析，总结主要经验及做法，发现存在的问题并提出建议，提交绩效评价自评表和绩效自评报告。

（三）分析评价

根据各科室报送的自评材料，结合现场评价情况，工作组从目标申报、项目的决策、资金使用、资金监管及财务会计信息、项目组织管理、项目绩效等各方面开展细致分析，总结项目资金管理的经验和资金使用的效益，着力发现资金使用过程中存在的问题并提出相应的建议、意见。

三、评价结论

通过绩效评价，加强了专项资金管理，提高了资金使用效率，总结了项目建设成效，查找了资金项目管理中存在的问题，积累了项目资金管理的经验，进一步提高了专项资金使用效益。

四、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

根据《重庆市黔江区农业农村委员会关于下达黔江区2022年第二批统筹整合财政涉农项目资金的通知》（黔江农业农村委发〔2022〕32号）文件，黔江区黑溪镇人民政府产业路硬化项目预算资金87万元，全部为重庆市财政衔接推进乡村振兴补助资金，实际到位资金87万元，到位率100%。

2.项目资金执行情况分析

工程明细清单：

单位：元

| 序号 | 分项工作名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖土石方 | m³ | 26575.64 | 20.45 | 543405.07 |
| 2 | 3cm碎石调平 | ㎡ | 18017.58 | 5.23 | 94231.94 |
| 3 | 厚20cmC25混泥土面层（含错车道及交叉路） | ㎡ | 1671.87 | 99.98 | 167153.56 |
| 4 | 5cm碎石垫层 | ㎡ | 1671.87 | 7.96 | 13308.09 |
| 5 | 安全生产费 | 总额 | 1 | 12664.34 | 12644.34 |
| 6 | 合计金额 |  |  |  | 830743 |

3.项目资金管理情况分析

我镇对项目资金严格按照相关管理制度进行管理，严格审核工程进度拨付进度款项，工程完工经甲方验收合格，在区级部门下拨工程款后，按程序结算工程款。

- 总体绩效目标完成情况分析

通过对该项目进行的质量验收，该项目整体工程质量达到了合格工程标准，总体绩效评价完成较好。

- 绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

数量指标。该项目该项目路线全长5.518公里，其中道路开挖路段长4.791公里，道路硬化路段0.367公里，路基挖土石方26575.64立方米，3厘米厚碎石调平18017.58平方米，5厘米厚碎石垫层1671.87平方米，硬化路面厚20厘米C25混凝土面层1671.87平方米。

2.效益指标完成情况分析

社会效益。通过该项目实施，道路开挖5公里，硬化0.405公里，改善胜地社区8组、改革村5组364人出行和生产生活条件，充分发挥交通的先导性、基础性作用。

3.满意度指标完成情况分析

通过该项目实施，增加当地脱贫户、监测户共58户农村低收入群体劳务收入，助推乡村振兴，切实增强群众获得感、幸福感和安全感。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

经综合评价，黑溪镇产业路硬化项目专项资金绩效评价自评分为93分，评价结果为“优”。

根据自评结果及绩效评价小组对黑溪镇产业路硬化项目专项资金绩效评价的情况，申请将该专项作为常规延续性项目继续保留，申请进一步加大投入，助推乡村振兴，切实增强群众获得感、幸福感和安全感。

六、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）工作经验

通过该项目的实施，改善胜地社区8组、改革村5组364人出行和生产生活条件，增加当地脱贫户、监测户共58户农村低收入群体劳务收入，助推乡村振兴，切实增强群众获得感、幸福感和安全感。

（二）相关建议

部分路段平整度较差，影响行车舒适度，建议针对工程缺陷和问题，相关单位高度重视，严格督促施工单位，限期进行整改。

七、其他需说明的问题

不存在中央巡视、各级审计和财政监督发现的问题及其所涉及的金额。