石家府发〔2020〕45号

黔江区石家镇人民政府

关于印发《2020年石家镇环境保护整治行动方案》的通知

各村（社区）、镇级各部门：

为全面开展环境保护整治行动，切实改善环境卫生，转变农村面貌，提高农民品质，不断深化“美丽乡村”建设，结合我镇实际，经镇党委政府同意，制定本实施方案。

一、工作目标

围绕“村容整洁，环境舒适，生态美好，乡风文明”的总体目标，按照创新机制、设施配套、试点现行、标本兼治、注重长远的工作思路。加大垃圾治理，污水处理，杂乱治理和集镇整治力度，深入开展“美丽乡村”建设，力争通过三年的努力，全镇环境卫生面貌明显改善，群众环保意识明显增强，农民生活质量明显提高。

二、基本原则

一是社会与自主管理；二是坚持垃圾分类减量，就地处理；三是坚持多渠道投入，共同治理。

三、工作内容

（一）垃圾治理：强化常态化保洁，加强保洁员队伍，按千分之二配备，深入开展农村生活垃圾分类知识宣传，持续推进农户生活垃圾分类减量处理。提升垃圾治理水平，农户自觉分类。按有机垃圾、可回收垃圾和有毒垃圾三类实行分类投放，有机垃圾采用分户堆肥还田办法进行分类，可回收垃圾实行资源再利用，有毒有害垃圾进行集中处理。提倡绿色消费，推广可再生资源， 限制使用一次性用品，从源头上控制和减少垃圾总量。

（二）污水处理：实施农村生活污水处理工程。逐步完成集镇集中式生活污水处理设施建设，分年度完成农户散户型生活污水处理污水建设，所有规模化养殖场配套与其相适应，干粪堆物，雨污分离，沼气池与粪池净化设施，督促中小学对生活污水进行治理。

（三）杂乱处理：加大杂乱治理力度，重点治理农户庭院和主干道沿线乱堆乱放，乱搭乱建，杂乱物品。每个村要创建1-2个杂乱治理示范组，引导农户植树栽花，绿化美化庭院。

（四）集镇治理：规范集镇建筑工程，基础设施建设施工，加强施工现场管理，治理乱搭乱建，乱堆乱放，乱停乱靠，乱写乱画，出门经营，占道经营，建筑占道，马路市场，卫生死角，集镇长效机制。安排专职保洁员。

（五）最美乡村创建：已创建的火石垭村、关口村、渗坝村美丽村庄，其余未创建各村，需向已创建的村庄进行学习，必须是长期保持清洁、整齐、干净，年底给予适当奖励。

四、工作要求

（一）做到四清，清洁家园：庭院杂物无堆放，房前屋后无垃圾，墙面无乱写乱画，无乱搭乱建现象。清洁水源：河渠塘沟无垃圾和漂浮物，无生活污水和规模养殖污水直排的现象。清洁田园：农田及周边沟渠无农药、化肥等废弃包装物和废弃农膜。清洁能源：推广使用沼气、天然气、太阳能等清洁能源。

（二）做到三有：有卫生设施，农户聚居区按照就近方便、需要的原则建设垃圾池（屋、箱），通过验收合格书，镇防疫站给予适当补助。同时配备垃圾清运车辆。有保洁员，镇、村、组要配备专职保洁员，负责辖区内村、组主干道、沟渠、村部等公共场所定期清扫。有管理制度，制定农户《三包责任制》、《村组环境卫生管理制度》、《负责干部联村制度》、《保洁员管理制度》，负责干部联村、包村干部包村、村干部包片，党员、组长包户。

（三）做到三无：无裸露垃圾，彻底清除路边、河边、桥边、公共地段，农户房前屋后垃圾，无裸露的生活建筑垃圾，引导农户进行家禽畜养。无污水乱流，疏通阴沟、下水道，保证沟渠畅通，无乱堆乱烧乱放，清理整齐堆放，道路两侧及农户房前屋后的杂物，定期对主要道路、村级主干道打草除杂、禁止大量秸秆露天焚烧。

五、保障措施

（一）加强组织领导明确主体责任。一是加强组织领导，成立专门工作领导小组，由镇长徐刚同志任组长，副镇长费远斌同志任副组长，下设立办公室，由田发强兼任办公室主任。二是明确责任主体，明确各村为环境整治主体责任单位，各村支部书记负总责，村干部包片，党员组长保户、保洁员分区负责。

（二）加大宣传力度，充分发动群众。我镇召开全体镇村干部部门单位责任人大会，制定实施方案，在集镇和各村主要路口悬挂横幅标语，会后各村迅速召开党员组长会议，传达会议精神，部署落实。动员组长在全村搞一次卫生大扫除，张贴红纸标语。每户农户发放一份公开信，落实党员组长包户制度、保洁员制度、卫生管理制度，每村评选1—2个最清洁示范组，由学校组织开展小手牵大手、争当环保志愿者活动。要求班主任开好一节班会课、做好一次家访活动。提高民众对环境整治行动知晓率，营造良好舆论氛围。

（三）严格督查考核，实施重点监管。一是严格考核。每月由政府干部牵头，抽调部分素质高的保洁员参与组成考核检查组，对环境卫生进行检查，投票打分排名。对于季度排名前1、2、3、名的给予奖励1500元、1000元、500元，对排名后三名的，罚款1000元、800元、500元。二是重点监管。对于工作长期被动落后的村，由主要负责同志约谈、实行问责。三是综合考评。对环境整治连续排名倒数一、二的村年度评优实行一票否决，包联村干部不评先评优。

（四）拓宽投入渠道，强化资金保障。一是建立市财政资金开支投入补贴机制，按千分之二配备保洁员，每名保洁员每年补贴3000元。二是镇财政每年向各村投入18000元，用于垃圾的转运和收集。三是设立5万元考核基金，用于月评比、季度考核。四是村级投入用于环境卫生整治不得少于1万元。五是积极争取部门项目资金，特别是环保局项目，用于农户散户型污水处理设施的建设。

附件：石家镇环境保护工作网格化管理责任区域划分表

黔江区石家镇人民政府

2020年5月6日

（此件公开发布）

| 附件： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 石家镇环境保护工作网格化管理责任区域划分表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 责任单位 | 责任区域及范围 |  | 责任领导 |  | 责任人员 |  | 社区（村）责任人 | 工作要求 |  | 备注 |
| 1 | 石家烟站 | 石家加油站至烟站 |  | 田维佳 |  | 冉建立 |  | 徐明全 | 严格落实《黔江区“门前院内四包”责任制管理办法》，做到责任区域干净整洁、无散摊流贩、无骑门摊、无牛皮癣、无乱堆乱放、无乱涂乱画。由责任领导牵头每周组织一次责任区域内的落实情况巡查，督促整改存在问题，每半月下发一次督查通报。 |  |  |
| 2 | 综治办 | 烟站以下至居民点 |  | 陈世勇 |  | 杨俊德 |  | 徐明全 |  |  |  |
| 3 | 石家中学 石家小学 | 校园内、校门到公路 |  | 刘祖江 |  | 周兴道 胡长春 |  | 徐明全 |  |  |  |
| 4 | 电信支局 | 电信支局以下至小学门口 |  | 刘祖江 |  | 彭 林 |  | 张琴超 |  |  |  |
| 5 | 供电所 | 小学门口至二道岩梯步上入口处（庹坤门前） |  | 莫世兵 |  | 罗长城 |  | 张琴超 |  |  |  |
| 6 | 蚕桑站 | 二道岩梯步上入口下至梯步下入口下 |  | 莫世兵 |  | 刘清凯 |  | 张琴超 |  |  |  |
| 7 | 农商行 | 农商行旁的人行梯步 |  | 田景奎 |  | 严易周 |  | 张世归 |  |  |  |
| 8 | 卫生院 | 二道岩至三叉路口（钟天文餐馆门前） |  | 刘祖江 |  | 刘保柱 |  | 张世归 |  |  |  |
| 9 | 经发办 | 三叉路口至王建飞店铺门前 |  | 田维佳 |  | 李可兵 |  | 张世归 |  |  |  |
| 10 | 财政所 | 粮油公司管辖区域 |  | 田景奎 |  | 田穗子 |  | 张世归 |  |  |  |
| 11 | 社保所 | 社保大厅至步行街下街口 |  | 田维佳 |  | 钟琼燕 |  | 张世归 |  |  |  |
| 12 | 火石垭村 | 火石垭居民点 |  | 莫世兵 |  | 马学端 |  | 马学端 |  |  |  |
| 13 | 国土所 | 文化站以上至客车停泊处 |  | 张家田 |  | 李 伟 |  | 张世归 | 严格落实《黔江区“门前院内四包”责任制管理办法》，做到责任区域干净整洁、无散摊流贩、无骑门摊、无牛皮癣、无乱堆乱放、无乱涂乱画。由责任领导牵头每周组织一次责任区域内的落实情况巡查，督促整改存在问题，每半月下发一次督查通报。 |  |  |
| 14 | 邮政银行 | 石家卫生院家属院外围至司法所 |  | 刘祖江 |  | 杨森全 |  | 张世归 |  |  |  |
| 15 | 石家居委 | 社保大厅至老街 |  | 张家田 |  | 张世归 |  | 王菊梅 |  |  |  |
| 16 | 司法所 | 廉租房院坝 |  | 陈世勇 |  | 王江涛 |  | 王菊梅 |  |  |  |
| 17 | 法庭 | 法庭外院坝至司法所 |  | 陈世勇 |  | 冉景文 |  | 王菊梅 |  |  |  |
| 18 | 派出所 | 祥和广场 |  | 陈世勇 |  | 汪小波 |  | 王菊梅 |  |  |  |
| 19 | 党政办 | 机关院子内 |  | 田景奎 |  | 唐黄 |  | 张世归 |  |  |  |
| 20 | 农业服务中心 | 畜牧兽医站至新田堡 |  | 莫世兵 |  | 余泽红 |  | 周彬 |  |  |  |
| 21 | 水利 林业站 | 易正明家以下至周成新家 |  | 莫世兵 |  | 周显余 |  | 杨勇 |  |  |  |
| 23 | 社会 事务办 | 周成新家下至三岔河 |  | 张家田 |  | 闫照赟 |  | 陈建新 杨胜贵 |  |  |  |
| 22 | 消防队 | 三岔河区域 |  | 陈世勇 |  | 张易 |  | 陈建新 |  |  |  |
| 24 | 清塘村 | 清塘集镇 |  | 庞春毅 |  | 周显中 |  | 周显中 |  |  |  |
| 25 | 文化站 | 步行街街口至文化站 |  | 刘祖江 |  | 甘昌华 |  | 张世归 |  |  |  |

黔江区石家镇党政办公室                       2019年5月6日印发