
水市府发〔2026〕2号
黔江区水市镇人民政府

关于成立农村公路风险隐患排查整治工作专班的通知

各村（居）委，镇内设机构，所属事业单位：

为深刻汲取濯水镇“2・19”事故教训，坚决防范和遏制农村公路安全事故发生，切实提升我镇农村公路安全通行保障能力，全面消除农村公路安全风险隐患，保障人民群众生命财产安全，根据《重庆市黔江区交通运输委员会关于加强农村公路风险隐患排查整治工作的通知》（黔江交通发〔2026〕47号）要求，经研究，决定成立水市镇农村公路风险隐患排查整治工作专班（以下简称“专班”），现将有关事项通知如下：

一、成立工作领导小组

（一）组成人员

组  长：张  顶 党委副书记、镇长

副组长：汪  文 人大主席
邵艳云 党委副书记  

陈光祥 政法委员、副镇长
郑东斌 纪委书记

罗  勇 武装部长、副镇长

许朝兰 副镇长

方  敏 组织委员

曾  俊 宣传委员

成  员：周成富 平安法治办公室主任

李林合 产业发展服务中心主任

杨  锦 应急管理岗工作人员
董纯兵 水市社区党组织书记

苟红光 大山村党组织书记

杨芹芳 青龙村党组织书记

杨胜国 关里村党组织书记

庹顺文 新安村党组织书记

谢立鑫 茂溪村党组织书记

李元奎 杨柳村党组织书记

孙银梅 茶园村党组织书记
领导小组下设办公室在镇产业发展服务中心，办公室主任由邵艳云同志兼任，副主任由陈光祥同志兼任。李林合、任俊雨2名同志为具体工作人员，负责日常工作。
（二）主要职责

领导小组统筹全镇农村公路风险隐患排查整治工作，研究制定排查整治工作实施方案，协调解决排查整治过程中的重点、难点问题；督促各责任主体落实排查整治任务，开展工作督导检查，确保排查整治工作全覆盖、无死角、见实效；建立健全隐患排查整治闭环管理机制，做好台账更新、资料归档及工作情况报送等工作。

二、明确包保责任体系

实行驻村领导包片联系村、村干部及村（社区）干部包组的分级包保责任制，层层压实排查整治责任，确保每一条农村公路、每一个路段都有专人负责，具体包保分工由各驻村领导结合村（社区）实际统筹明确。各包保责任人需牵头组织开展所包片、包组范围内农村公路风险隐患的拉网式排查，跟踪督促隐患整改落实，定期上报排查整治进展情况。

三、聚焦核心排查内容

以“全覆盖、无死角、无盲区”为原则，建立“一段一路一档、一险一患一单”隐患台账，具体排查内容如下：

1.公路结构物安全：重点排查桥梁、高边坡、高挡墙、高路堤等是否存在坍塌、失稳、开裂、沉降、变形等重大安全隐患。

2.交通安全设施：重点排查护栏、防撞墩、警示标志、标线、减速设施、凸面镜、照明设施等是否缺失、损坏、锈蚀、失效、设置不规范。

3.道路通行条件：重点排查急弯、陡坡、临崖、临水、穿村过镇、学校周边等重点路段是否存在路面坑槽、沉陷、积水、冰雪残留、占道经营、违规搭建等影响通行安全问题。

4.养护作业安全：重点排查养护施工、病害处置、隐患整治现场安全防护、警示提醒、交通疏导、作业人员安全防护等是否落实到位。

5.极端天气防范：重点排查冬季雨雪冰冻、雾天、汛期洪水、山体滑坡、泥石流等自然灾害引发的公路安全风险及应对措施落实情况。

6.责任与机制落实：重点排查安全责任体系、隐患台账管理、闭环整改、应急准备、值班值守等制度是否健全、执行是否到位。

四、工作相关要求

1.迅速开展排查：各驻村领导、包保责任人及相关部门要立即行动，于2026年3月6日前完成一次辖区内农村公路风险隐患全面排查工作，精准梳理隐患问题，按要求完善隐患台账，明确隐患等级、整改措施、整改责任人及整改时限。同时每周开展排查至3月25日截止，每周四上午将排查发现隐患问题及整改情况报产业发展服务中心任俊雨处汇总。
2.狠抓整改落实：对排查发现的一般隐患，坚持立行立改、当场销号；对无法立即整改的隐患，要制定整改方案，落实资金保障和应急预案，限期完成整治，整改期间必须设置警示标志、采取临时管控措施，严防事故发生；对重大安全隐患实行挂牌督办，跟踪推进、限期清零。

3.强化动态管理：严格执行“排查—登记—整改—复查—销号”全流程闭环管理，每月25日前完成隐患台账动态更新，由镇产业发展服务中心汇总排查整治情况，按时报送至区交通运输委员会。

4.严格责任追究：各责任主体要切实履行排查整治职责，对排查走过场、整改不及时、责任不落实、措施不得力的，镇政府将进行通报批评,同时将农村公路隐患排查治理工作纳入2026年村（社区）考核指标，对排查整治不力的村（社区）将据实扣分；若因隐患排查整治不到位引发安全事故的，将严肃追究相关人员责任。

本通知自印发之日起施行，未尽事宜由水市镇农村公路风险隐患排查整治工作领导小组负责解释。

黔江区水市镇人民政府

                              2026年3月4日

  黔江区水市镇基层治理综合指挥室                      2026年3月9日印  




