黔江府办〔2022〕4号

重庆市黔江区人民政府办公室

关于做好“渝快码”应用推广工作的通知

各乡、镇人民政府，各街道办事处，区政府各部门，有关单位：

按照《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市居民服务“一卡通一码通”工作实施方案的通知》（渝府办发〔2021〕130号）和《重庆市人民政府办公厅关于做好“渝快码”应用推广工作的通知》要求，为统筹抓好“渝快码”应用推广工作，让更多人民群众享受到“渝快码”带来的便捷服务，现将有关事项通知如下：

一、“渝快码”定位及主要功能

（一）定义。

“渝快码”是以“渝快办”一体化政务服务平台为依托，以民生高频服务应用为重点，将全市居民服务各类卡、码、证功能融合，形成的城市服务二维码，旨在让群众使用“渝快码”亮码、扫码，即可快捷获取服务，解决群众在不同的办事场景需要使用的卡、码、证过多，以及“多卡共存、多码共存、互不通用”等问题，实现“一码通”。

（二）主要功能。

1.身份凭证功能。关联个人姓名、身份证号等有关信息，在业务办理、交通出行、旅游观光、文化体验等场景可作为个人身份凭证，享受各类政务服务和社会服务。

2.电子证照功能。关联个人电子证照、资质等有关信息，在用户本人授权前提下，可通过“渝快码”查询、复核个人电子证照、有关资质证明等信息。

3.自助业务查询和办理。用户可以持“渝快码”通过互联网、移动互联网、自助终端、服务大厅等多种渠道自助查询和办理业务。

4.健康信息核验。在疫情防控期间，持“渝快码”可实现健康信息、行程信息、核酸检测信息、疫苗接种信息同时核验。

5.支付功能。“渝快码”正在向个人税费缴纳、生活缴费、非税缴费、交通出行、就医住院、待遇申请等领域延伸。

二、推广工作重点

（一）推广“渝快码”已接入应用场景。

1.在政务服务大厅推广应用。引导群众在进入各级政务服务大厅时，出示“渝快码”进行亮码通行。在大厅显著位置张贴“渝快码”宣传海报，并积极引导群众注册使用“渝快码”。（责任单位：区行政服务中心、区公安局、区民政局、住房公积金黔江分中心，各乡镇人民政府、各街道办事处﹝以下简称各乡镇街道﹞）

2.在景区推广应用。在景区售票处、出入口、宣传栏等场景显著位置张贴“渝快码”宣传海报，积极引导群众注册使用“渝快码”，出示“渝快码”进行亮码通行。（责任单位：区文化旅游委）

3.在医院推广应用。引导群众在进入各大医院、卫生院时，出示“渝快码”进行亮码通行，通过“渝快码”预约挂号功能，进行在线预约、挂号。在医院出入口、缴费窗口、宣传栏等场景显著位置张贴“渝快码”宣传海报，实现亮码或扫码进入医院，并积极引导群众注册使用“渝快码”。（责任单位：区卫生健康委）

4.在药房推广应用。引导群众在药房购买退烧药、止咳药、抗生素和抗病毒药品时，扫“渝快码”进行购药登记。在药房出入口、收费处等场景显著位置张贴“渝快码”海报，并积极引导群众注册使用“渝快码”。（责任单位：区市场监管局、区医保局）

5.在进入小区时推广应用。加快试点住宅小区“渝快码”应用落实，引导业主进出小区使用“渝快码”扫码、亮码通行。在小区入口、公共活动区域等显著位置张贴“渝快码”海报，并积极引导群众注册使用“渝快码”。（责任单位：区住房城乡建委）

6.在入住酒店、网吧登记时推广应用。引导群众在入住酒店、网吧登记时，通过“渝快码”个人中心关联“居民电子身份凭证”，使用6位随机码办理相关业务。在酒店、网吧的入口、登记台等显著位置张贴“渝快码”海报，并积极引导群众注册使用“渝快码”。（责任单位：区公安局）

7.在办理通信业务时推广应用。引导群众在办理通信业务时，通过“渝快码”个人中心关联“居民电子身份凭证”，使用6位随机码办理相关业务。在通信营业厅入口、登记台等显著位置张贴“渝快码”海报，并积极引导群众注册使用“渝快码”。（责任单位：中国电信黔江分公司、中国移动重庆公司黔江分公司、中国联通重庆市黔江区分公司）

8.在交通站场推广应用。在公交站、汽车站、火车站、机场等交通站场及公交车、汽车等交通工具上张贴“渝快码”宣传海报，积极引导群众出示“渝快码”进行亮码通行。（责任单位：区交通局）

9.在商场超市推广应用。在商场、超市张贴“渝快码”宣传海报，积极引导群众出示“渝快码”进行亮码通行。（责任单位：区商务委）

（二）拓展“渝快码”应用场景。

1.使用“渝快码”扫码办事。借鉴九龙坡、两江新区、高新区经验，各级政务服务大厅在新建或改造预约取号系统及设施设备时，增加“渝快码”的识别能力，实现“渝快码”扫码取号、直接通过“渝快码”预约等。按全市统一进度，推进群众办理相关事项时，使用“渝快码”扫码，关联个人身份凭证，授权获取已关联的个人材料，实现关联材料免提交。（责任单位：区行政服务中心、区公安局、区民政局、住房公积金黔江分中心、各乡镇街道）

2.在景区、场馆等预约、扫码进出。借鉴红岩联线景区经验，推进全区3A级及以上景区升级改造设施设备和信息系统，增加“渝快码”的识别能力，实现在“渝快码”上可预约、购票，出示“渝快码”扫码核验健康信息、验票通行。借鉴重庆市图书馆先进经验，对图书馆、民族博物馆、规划展览馆等场所，增加“渝快码”的识别能力，实现在“渝快码”上可亮码、扫码通行等。（责任单位：区文化旅游委、区民族宗教委、区规划自然资源局）

3.推进“渝快码”扫码乘车进站。推进公交车收费系统改造升级，增加“渝快码”的识别能力，实现“渝快码”扫码乘车。使用“渝快码”扫码，实现进汽车站的应用。（责任单位：区交通局）

4.居民小区实现扫码通行。借鉴已实现扫码通行小区的经验，推进更多小区改造、升级现有门禁系统，增加“渝快码”的识别能力，实现“渝快码”扫码、亮码通行。(责任单位：区住房城乡建委)

5.推进非税扫码缴纳。按全市进度，使用“渝快码”扫码功能，扫描国标系统收款二维码和非税收入行业码，实现非税扫码缴纳。（责任单位：区财政局）

6.实现公积金业务扫码查询。通过“渝快码”扫码，实现公积金个人账户、个人明细、贷款还款进度及记录查询，以及缴存证明打印等应用。（责任单位：住房公积金黔江分中心）

7.教育身份管理。加强与高校对接，掌握高校信息系统升级改造情况，实现“渝快码”扫码，即可在高校入校、校内图书馆预约等。（责任单位：区教委）

8.市政公用领域应用。按照“渝快码”支付功能开发进度，推进“渝快码”扫码，实现水电气费缴纳。（责任单位：区城管局、区经济信息委）

9.就医住院领域应用。推进中心医院、区妇幼保健院、区中医院改造现有设施设备，增加“渝快码”的识别能力，实现“渝快码”扫码即可在医院通行、就医购药、挂号、取号、查询、打印报告单、办理住院登记、医疗费用就医即时结算等。加快推进定点药店实现“渝快码”扫码购药。（责任单位：区卫生健康委、区医保局）

10.交通罚款扫码缴纳。按照“渝快码”支付功能开发进度，推进“渝快码”扫码，实现交通行政处罚罚款缴纳。（责任单位：区公安局）

11.其他扫码展码应用。在园区、银行等场所，增加“渝快码”的识别能力，实现“渝快码”扫码（展码）进入园区、银行，使用“渝快码”扫码，实现排队预约及银行业务办理确权应用。（责任单位：正阳工业园区管委会、黔江银保监分局）

三、工作要求

（一）组建工作专班，严格落实责任。

各乡镇街道、区政府部门和有关单位应高度重视，按照全市统一安排部署，将“渝快码”应用推广纳入重要议事日程。各单位“一卡通一码通”工作联络人员即为“渝快码”应用推广工作联络人员，应不定期召集相关责任人集中讨论、深入研究、强化统筹，严格落实各场景推广应用主体责任。

- 加强宣传推广，全力普及“渝快码”。

- 各责任单位要结合“渝快码”应用场景拓展进度情况，通过电视、报纸、专刊、新媒体、网站等平台进行多形式、多场景的宣传推广。引导市民申领“渝快码”，将“渝快码”作为疫情防控工作的辅助手段，指导群众使用“渝快码”实现健康信息、行程信息、核酸检测信息、疫苗接种信息同时核验、同页展示，让群众感受到“渝快码”带来的便利。

- 积极向上沟通，争取上级支持。

- 各应用场景推广的责任单位，相关应用场景由市级部门统建对接的，应了解市级部门相关工作的时序安排，把握好关键时间节点，确保同步推进。相关应用场景由区级自建对接的，对实施过程中的难点问题，应积极向上沟通，争取业务指导、汲取优秀经验。

- 严格打表推进，倒排工期计划。

- 对“渝快码”已接入的9类应用场景，各单位结合具体场景实际，调整“渝快码”宣传海报（附件2），在2022年3月15日前落实到位。对“渝快码”拓展应用场景，按照《拓展“渝快码”应用场景工作计划表》（附件1）打表推进，2022年6月底前完成任务的80%，2022年12月全面完成。区政府办公室将定期检查并考核“渝快码”应用场景推广工作落实情况，对工作推进不力、未按时完成任务的单位进行通报。各单位每2个月向区政府办公室报送1次“渝快码”推广应用落实情况并附佐证资料（互联网邮箱：zwfwk@qq.com），首次报送时间为2022年4月21日（联系人：罗松，联系电话：023-79221249）。

附件：1. 拓展“渝快码”应用场景工作计划表

- “渝快码”宣传海报

重庆市黔江区人民政府办公室

2022年3月10日

（此件公开发布）

附件1

拓展“渝快码”应用场景工作计划表

| 序号 | 场景分类 | 场景名称 | 对接任务 | 计划完成时间 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 政务服务大厅 | 预约取号 | 推进政务服务大厅在线预约、取号系统与“渝快码”对接，确保市民办事通过“渝快码”即可在线预约、取号、查询排队情况。 | 2022年6月30日 | 区行政服务中心、区公安局、区民政局、住房公积金黔江分中心、各乡镇街道 |
|  |  | 扫码办事 | 待“渝快办”平台受理收件功能对接“渝快码”后，为政务大厅各窗口配置扫码枪等设施设备，推进群众办理相关事项时，使用“渝快码”扫码，关联个人身份凭证，授权获取已关联的个人材料，实现有关材料免提交。 | 2022年12月31日 |  |
| 2 | 旅游景区 | 濯水景区、阿蓬江景区、小南海景区、城市大峡谷景区、爱莉丝庄园景区、水车坪景区、官村景区、土家十三寨景区 | 升级调整景区票务系统及闸口等设施设备，增加对 “渝快码”的识别能力，实现在“渝快码”上可预约、购票，“渝快码”扫码即可验票通行。 | 2022年12月31日 | 区文化旅游委 |
| 3 | 场馆出入 | 图书馆 | 升级调整图书管理系统，增加对“渝快码”的识别能力，实现在“渝快码”上可扫码进出图书馆。 | 2022年12月31日 | 区文化旅游委 |
|  |  | 民族博物馆、规划展览馆 | 推进博物馆、展览馆等场所增加“渝快码”的识别能力，实现“渝快码”亮码通行。 | 2022年6月30日 | 区民族宗教委、 区规划自然资源局 |
| 4 | 公共交通 | 公交车 | 推进公交车收费系统升级，增加“渝快码”的识别能力，实现扫“渝快码”乘公交车。推进在汽车站、码头应用“渝快码”扫码、亮码。 | 2022年12月31日 | 区交通局 |
| 5 | 居民小区扫码通行 | 中央公园城、中央府邸、阳光花园 | 改造、升级小区现有门禁系统，增加“渝快码”的识别能力，实现“渝快码”扫码、亮码进出小区。 | 2022年3月31日 | 区住房城乡建委 |
|  |  | 山台山、香缇亚纳 |  | 2022年4月30日 |  |
|  |  | 伴山国际、四季花城 |  | 2022年5月31日 |  |
|  |  | 圣缇亚纳、天生湖万丽城 |  | 2022年6月30日 |  |
|  |  | 荣丰乐城、嘉华城 |  | 2022年7月31日 |  |
|  |  | 文峰印象、碧桂园 |  | 2022年8月31日 |  |
|  |  | 大通豪庭、西西里公寓 |  | 2022年9月30日 |  |
|  |  | 同润美地华府、学府花苑 |  | 2022年10月31日 |  |
|  |  | 金盾华府、金龙花园 |  | 2022年11月30日 |  |
|  |  | 丽都花苑、隆鑫玫瑰湾 |  | 2022年12月31日 |  |
| 6 | 非税扫码缴纳 | 非税扫码缴纳 | 使用“渝快码”扫码功能，扫描国标系统收款二维码和非税收入行业码，实现非税扫码缴纳。 | 2022年12月31日 | 区财政局 |
| 7 | 公积金业务 | 公积金业务扫码办理 | 通过“渝快码”扫码，实现公积金个人账户、个人明细、贷款还款进度及记录查询，以及缴存证明打印等应用。 | 2022年12月31日 | 住房公积金黔江分中心 |
| 8 | 教育领域 | 教育身份管理 | 加强与高校对接，掌握高校信息系统升级改造，实现“渝快码”扫码，即可在高校入校、校内图书馆预约等应用的情况。 | 2022年12月31日 | 区教委 |
| 9 | 市政公用 | 水电气费缴纳 | 按照“渝快码”支付功能开发进度，推进“渝快码”扫码，实现水电气费缴纳。 | 2022年12月31日 | 区城管局、区经济信息委 |
| 10 | 就医住院扫码服务 | 中心医院 | 实现通过“渝快码”扫码通行、在线预约、挂号 | 2022年4月30日 | 区卫生健康委 |
|  |  |  | 实现“渝快码”缴费、查询打印报告单、办理住院登记、医疗费用就医即时结算等。 | 2022年12月31日 |  |
|  |  | 区妇幼保健院 | 实现通过“渝快码”扫码通行 | 2022年3月31日 |  |
|  |  |  | 实现“渝快码”预约、挂号、取药、查询打印报告单 | 2022年6月30日 |  |
|  |  |  | 实现“渝快码”缴费、办理住院登记、医疗费用就医即时结算等。 | 2022年12月31日 |  |
|  |  | 区中医院 | 实现通过“渝快码”扫码通行 | 2022年4月30日 |  |
|  |  |  | 实现“渝快码”预约、挂号、取药、查询打印报告单 | 2022年8月31日 |  |
|  |  |  | 实现“渝快码”缴费、办理住院登记、医疗费用就医即时结算等。 | 2022年12月31日 |  |
|  |  | 医保购药 | 实现使用“渝快码”扫码，在定点药店购药。 | 2022年6月30日 | 区医保局 |
| 11 | 缴纳罚款 | 交通罚款扫码缴纳 | 通过“渝快码”扫码，实现交通行政处罚罚款缴纳。 | 2022年12月31日 | 区公安局 |
| 12 | 园区 | 正阳工业园区 | 结合专员服务企业制度，由各服务专员实地入企宣传“渝快码”场景应用 | 2022年12月31日 | 正阳工业园区管委会 |
| 13 | 银行 | 银行展码与扫码应用 | 根据市上统一进度，在银行增加“渝快码”的识别能力，实现“渝快码”扫码（展码）进银行。使用“渝快码”扫码实现排队预约及银行业务办理确权应用。 | 2022年12月31日 | 黔江银保监分局 |

重庆市黔江区人民政府办公室             2022年3月10日印